АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 ноября 2022 г.	ст-ца Курская	  № 1349

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 25 февраля 1999 г.              № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,        осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06 октября 2003 г.            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в    Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Курском муниципальном округе Ставропольского края

администрация Курского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу  постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 29 июля 2014 г. № 587 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Курском муниципальном районе Ставропольского края».

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации          Курского муниципального округа Ставропольского края  официально обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации               Курского муниципального округа Ставропольского края в информацион-                  но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования  на  официальном   сайте   администрации  Курского  муници-

2

пального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

| Временно исполняющий полномочия главы Курского муниципального округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края | П.В.Бабичев |
| --- | --- |

Визируют:

| Заместитель главы администрации |  |  | О.В.Богаевская |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации |  |  | О.Н.Сидоренко |  |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам |  |  | Л.А.Кущик |  |
| Главный специалист - юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения |  |  | В.А.Валько |  |
| Проект постановления вносит начальник отдела экономического развития |  |  | В.В.Шпитько |  |
| Проект постановления подготовлен главным специалистом отдела экономического развития |  |  | Д.А.Погребняк |  |
|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 21 ноября 2022 г. № 1349 |  |  |

- РЕГЛАМЕНТ

- сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

- на территории  Курского муниципального округа Ставропольского края

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Курском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ).

- Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) структурных подразделений и территориальных  орга-нов администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - структурные подразделения администрации) при сопровождении инвестиционных проектов, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации и их должностными лицами, структурными подразделениями администрации с инициаторами и (или) инвесторами инвестиционных проектов.

- 2. Для целей Регламента используются следующие основные понятия:

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообраз-ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- инвесторы - физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринима-тельской деятельности, осуществляющие капитальные вложения в Курском муниципальном округе с использованием собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;

- инициатор инвестиционного проекта - физическое или юридическое лицо, предлагающее к реализации инвестиционный проект на территории Курского муниципального округа;

- инвестиционная площадка - земельный участок, потенциально являю-щийся местом реализации инвестиционного проекта;

- куратор - работник администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация), ответственный за оказание содействия инициатору инвестиционного проекта и (или) инвестору в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласи-тельных и разрешительных процедур;

- 2

- обращение (заявка) - заявление, направленное в администрацию, содержащее информацию о намерениях реализовать инвестиционный проект или обращение о необходимости предоставления мер поддержки инвес-тиционной деятельности и (или) использования механизмов муниципаль-    но-частного партнерства;

- ответственный исполнитель - структурное подразделение администра-ции, которому в соответствии с Регламентом дано поручение о сопровож-дении инвестиционного проекта;

- реестр инвестиционных проектов - перечень реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Курского муниципального округа инвестиционных проектов, представляющий систематизированную информа-ционную базу, содержащую в электронном виде сведения об инвестиционных проектах;

- сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий по консультационной, информационной, организационной поддержке инвести-ционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Курского муниципального округа, осуществляемых ответствен-ным исполнителем и куратором инвестиционного проекта на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта (до начала осуществления коммерческой деятельности в рамках инвестиционного проекта);

- иные понятия и термины, используемые в Регламенте, применяются в том значении, в каком они применяются в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставропольского края.

- II. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- 3. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Курского муниципального  округа, может осуществляться в соответствии с действующим законодательством, при условии обеспечения равных прав всем действующим субъектам, не ограничивая конкуренцию и не предоставляя преимуществ в предпри-нимательской деятельности в форме оказания консультационной, информа-ционной и организационной поддержки ответственным исполнителем инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора в следующих формах:

- рассмотрение обращения (заявки) инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора по форме согласно приложению № 1 к Регламенту;

- подбор инвестиционной площадки для последующей реализации инвестиционного проекта на ней;

- содействие в своевременном получении инициатором и (или) инвесто-ром необходимых согласований и разрешений (оформлении прав на земельный участок под строительство, оформлении разрешительной доку-ментации для строительства и др.);

- содействие инициатору инвестиционного проекта и (или) инвестору при обращении за предоставлением мер государственной поддержки инвес-тиционной деятельности;

- 3

- осуществление консультаций о возможных формах государственной и муниципальной поддержек инвестиционного проекта;

- оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консульта-ций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реали-зации инвестиционного проекта;

- подготовка соглашения о взаимодействии в сфере инвестиционной деятельности и сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа (да-             лее - соглашение);

- размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Курского муниципального округа, и о предлагаемых инвестиционных площадках на официальном сайте администрации Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации);

- иные формы сопровождения, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.

- III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВОК) ИНИЦИАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И (ИЛИ) ИНВЕСТОРОВ

- 4. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является поступление в администрацию обращения (заявки) от инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора по форме согласно приложению № 1 к  Регламенту.

- Обращение (заявка) подается в администрацию на бумажном носителе по адресу: 357850, Ставропольский край, Курский район, станица Курская, переулок Школьный, 12, или в форме электронного документа на адрес электронной почты администрации: econom-akmr-sk@yandex.ru.

- 5. Отдел экономического развития администрации Курского муници-пального округа Ставропольского края (далее - ответственный исполнитель) в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения (заявки) осуществляет следующие действия:

- 1) производит предварительное рассмотрение обращения (заявки), в ходе которого устанавливает полноту заполнения всех его разделов;

- 2) уведомляет инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора о получении его обращения (заявки);

- 3) сообщает контактные данные ответственного исполнителя;

- 4) запрашивает информацию о контактном лице со стороны инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора;

- 5) запрашивает следующие документы:

- бизнес-план инвестиционного проекта, включая материалы маркетин-говых исследований с подтвержденным рынком сбыта производимой продукции;

- паспорт инвестиционного проекта;

- подробную финансовую модель инвестиционного проекта;

- 4

- презентацию инвестиционного проекта (при наличии);

- и иные необходимые документы.

- 6. Инициатор инвестиционного проекта и (или) инвестор  в течение 3 рабочих дней представляет ответственному исполнителю документы, указанные в подпункте 5 пункта 5  Регламента, и несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных.

- 7. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня представления инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором документов проверяет наличие, состав, а также правильность их оформления.

- При соответствии представленных документов требованиям законода-тельства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и Регламента, ответственный исполнитель осуществляет регистрацию обра-щения (заявки).

- При несоответствии документов, представленных инициатором инвес-тиционного проекта, требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и Регламента документы возвра-щаются инициатору инвестиционного проекта и (или) инвестору на доработку.

- После устранения замечаний инициатор инвестиционного проекта и (или) инвестор вправе вновь обратиться в администрацию для рассмотрения инвестиционного проекта и принятия решения по его сопровождению по принципу «одного окна».

- 8. Ответственный исполнитель рассматривает инвестиционный проект и направляет в структурные подразделения администрации запросы с прило-жением копий документов, представленных инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором, о возможности реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа.

- 9. Запросы с приложением копий документов, представленных инициа-тором инвестиционного проекта и (или) инвестором, рассматриваются структурными подразделениями администрации в течение 15 рабочих дней со дня поступления запроса.

- По результатам рассмотрения запроса подготавливается заключение о целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа с обоснованием принятого решения.

- 10. Представленные ответственным исполнителем документы о сопро-вождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна», соответст-вующие требованиям подпункта 5 пункта 5 Регламента, и заключения структурных подразделений администрации подлежат рассмотрению советом по улучшению инвестиционного климата в Курском муниципальном округе Ставропольского края (далее - совет), образованным постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от   16 февраля 2021 г. № 80, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

- 11. Совет на своем заседании проводит анализ полученной информации и определяет возможность оказания запрашиваемой инициатором инвести-ционного проекта и (или) инвестором формы сопровождения инвести-ционного   проекта.   Заседание  совета   оформляется   протоколом,   который

- 5

- содержит решение об осуществлении или отказе в осуществлении сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна».

- 12. Выписка из протокола заседания совета предоставляется инициатору инвестиционного проекта и (или) инвестору в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

- 13. После принятия инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором решения о реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа администрацией с ним заключается согла-шение по форме согласно приложению № 2 к  Регламенту.

- 14. После подписания соглашения ответственный исполнитель в тече-ние 3 рабочих дней определяет куратора.

- 15. Куратор в рамках своей компетенции осуществляет следующие дей-ствия:

- 1) в течение 3 рабочих дней проводит встречу с инициатором инвести-ционного проекта и (или) инвестором;

- 2) оказывает содействие в организации взаимодействия инициаторов инвестиционного проекта и (или) инвесторов, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, структурных подразделений администрации по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации инвести-ционных проектов;

- 3) предоставляет инициаторам инвестиционных проектов и (или) инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на территории Курского муниципального округа, информацию об имеющихся инвестиционных площадках на территории Курского муници-пального округа;

- 4) сопровождает инвестиционный проект в вопросах взаимодействия с институтами и фондами развития;

- 5) информирует инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора о возможности включения инвестиционного проекта в регио-нальные и муниципальные программы;

- 6) предоставляет информацию о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать инициатор инвестиционного проекта и (или) инвестор;

- 7) осуществляет мониторинг сроков прохождения согласительных и разрешительных процедур;

- 8) в пределах своей компетенции осуществляет подготовку письменных обращений в адрес федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ставропольского края, инфраструктурных и иных организаций по вопросам реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа и направляет их по принад-лежности;

- 9) при возникновении проблемных вопросов, решение которых не входит в компетенцию куратора, на любой стадии реализации инвестицион-ного проекта, через ответственного исполнителя инициирует проведение заседания совета с участием инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора   для   обсуждения  и  выработки   вариантов   решения  возникших

- 6

- проблемных вопросов;

- 10) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации сопровож-даемых инвестиционных проектов и направляет ее ответственному испол-нителю.

- 16. Ответственный исполнитель после заключения соглашения осуще-ствляет следующие действия:

- 1) по согласованию с инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором размещает на официальном сайте администрации в разделе «Экономика и инвестиционная деятельность» информацию об инвестиц-ионном проекте, реализуемом и (или) планируемом к реализации на территории Курского муниципального округа;

- 2) осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Курского муниципального округа, формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Курского муниципального округа, сопровождение которых осуществляется в порядке, установленном Регламентом;

- 3) ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную информацию о ходе реализации сопровож-даемых инвестиционных проектов;

- 4) представляет на очередное заседание совета информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, получивших меры государственной и муниципальной поддержки, исполнении заключенных соглашений, а также информацию об осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Заместитель главы администрации

Курского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская

- Приложение № 1 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа Ставропольского края

- ФОРМА - В администрацию Курского муни-ципального округа Ставропольского края

- ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВКА)

- о намерении реализовать инвестиционный проект или обращение

- о необходимости предоставления мер поддержки инвестиционной

- деятельности, и (или) использования механизмов

- муниципально-частного партнерства

- Прошу рассмотреть возможность сопровождения инвестиционного проекта __________________________________________________________________

- (наименование инвестиционного проекта)

- по принципу «одного окна» на территории Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ).

- Инвестиционному проекту необходимо содействие в ________________

- ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

- (выборе земельного участка, оформлении разрешительной документации для строительства, предоставлении информации о социально-экономическом и ином положении Курского муниципального округа, подборе трудовых ресурсов из числа жителей Курского муниципального округа, по технологическому присоединению к инженерным сетям и др.)

- 1. Общие сведения об инвестиционном проекте:

- 1.1. Наименование инвестиционного проекта  _____________________ .

- 1.2. Сроки реализации инвестиционного проекта  __________________ .

- 1.3. Цель инвестиционного проекта ______________________________.

- 1.4. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта ___________________________________________________________.

- 1.5. Сметная стоимость инвестиционного проекта ___ млн. руб., из них: собственные средства инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора ______________ млн. руб.; заемные средства инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора ____________ млн. руб.

- 1.6. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение действующих произ-водств)____________________________________________________________.

- 1.7. Планируемое создание новых рабочих мест  ___________________.

- 1.8. Бюджетная эффективность (прогнозируемый объем налоговых по-ступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет округа)___ млн. руб.

- 1.9. Необходимое содействие по сопровождению инвестиционного проекта (с указанием конкретных действий и обоснованием): _____________.

- 2. Требования к площадке (заполняется при отсутствии площадки и необходимости оказания содействия в ее поиске): _______________________.

- 2.1. Местоположение (адресные ориентиры) запрашиваемого земель-ного участка: ______________________________________________________.

- 2.2. Примерный размер (площадь) запрашиваемого участка:_____ кв. м.

- 2.3. Ориентировочная площадь предполагаемой застройки ______ кв. м: ориентировочная общая площадь здания ______кв. м; этажность __________; электроснабжение______________ мВт; водоснабжение __________ куб. м/ч; водоотведение __________куб. м/ч; газоснабжение ___ куб. м/год.

- 2.4. Запрашиваемая цель использования: строительство, реконструкция, размещение временного объекта  ______________________________________ __________________________________________________________________.

- (наименование, назначение объекта)

- 3. Общие сведения об инициаторе инвестиционного проекта и (или) инвесторе:

- 3.1. Полное и сокращенное наименование инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора ___________________________________________.

- 3.2. Организационно-правовая форма инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора ___________________________________________.

- 3.3. Принадлежность инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора к одной из категорий: крупное предприятие, субъект малого и среднего предпринимательства _______________________________________.

- 3.4. Местонахождение инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора _________________________________________________________.

- 3.5. Должность, Ф.И.О. руководителя инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора ___________________________________________.

- 3.6. Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)  ________________________.

- Приложение: Паспорт инвестиционного проекта на ______ листах.

- Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке, является достоверной.

- Ф.И.О., подпись, дата _____________________

- М.П.

- Приложение № 2 - к Регламенту сопровождения инвести-ционных проектов по принципу «одного окна» на территории Курского муници-пального округа Ставропольского края

- ФОРМА

- СОГЛАШЕНИЕ

- о взаимодействии в сфере инвестиционной деятельности

- и сопровождении инвестиционного проекта по принципу

- «одного окна» на территории Курского муниципального

- округа Ставропольского края

- «___» ___________ 20 ___ г.                                                         станица Курская

- Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице ___________________ _________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________

- __________________________________________________________________, (указывается полное наименование инициатора инвестиционного проекта

- и (или) инвестора)

- именуемый в дальнейшем Инвестор, в лице_____________________________

- __________________________________________________________________,

- (указывается должность, Ф.И.О. руководителя)

- действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон по реализации на территории Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ) инвестиционного проекта __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- (наименование проекта)

- и мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта по принципу «одного окна».

- 2. Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться за счет собственных средств Инвестора (или прописывается иное) _______________ __________________________________________________________________.

- 3. Место реализации проекта:____________________________________

- __________________________________________________________________.

- II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 4. Основными направлениями взаимодействия Сторон по реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа являются:

- 1) реализация мероприятий по комплексному сопровождению инвестиционного проекта, направленных на привлечение инвестиций в экономику Курского муниципального округа;

- 2) организация мониторинга и взаимного обмена информацией по реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением;

- 3) осуществление комплекса мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;

- 4) организация эффективной системы контроля, отчетности по реализации инвестиционного проекта.

- III. ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОН

- 5. Администрация:

- 5.1. Осуществляет контроль и координацию реализации инвести-ционного проекта, а именно:

- 1) рассматривает обращения Инвестора на предмет экономической обоснованности реализации инвестиционного проекта на территории Курс-кого муниципального округа;

- 2) предоставляет Инвестору, заинтересованному в реализации собст-венного инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа, необходимые меры содействия в прохождении необходимых про-цедур и согласований;

- 3) предоставляет информацию о возможностях размещения предпола-гаемых инвестиционных проектов (инвестиционных площадках, существую-щих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), о социально-экономическом положении Курского муниципального округа, транспортных схемах, кадровом потенциале, природных ресурсах;

- 4) предоставляет информацию о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать Инвестор;

- 5) обеспечивает прием и сопровождение Инвесторов на территории Курского муниципального округа с целью посещения инвестиционных пло-щадок, организации и проведения переговоров с федеральными органами ис-полнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, энергетическими компаниями, потенциальными партнерами и т.д.);

- 6) сопровождает инвестиционные проекты в вопросах взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края и иными субъектами инвестиционной деятель-ности.

- 5.2. Оказывает консультативную помощь Инвестору в пределах своей компетенции, с соблюдением действующего законодательства, а также в рамках реализации данного Соглашения на всех стадиях проведения комплекса организационных и согласительных мероприятий.

- 5.3. Совершает иные действия, необходимые для реализации инвести-ционного проекта.

- 6. Инвестор:

- 6.1. Проводит комплекс организационных и согласительных мероприя-тий, необходимых для реализации инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа.

- 6.2. Осуществляет реализацию инвестиционного проекта на территории Курского муниципального округа, а именно:

- 1) инвестирует в реализацию инвестиционного проекта _______ млн. рублей, в том числе по годам:_________________________________________;

- 2) обеспечивает организацию работ по реализации инвестиционного проекта в намеченные сроки (перечисляются мероприятия по реализации проекта, ориентировочные сроки, объем инвестиций): ____________________

- __________________________________________________________________;

- 3) производит государственную регистрацию юридического лица или обособленного подразделения предприятия на территории Курского муниципального округа;

- 4) при реализации инвестиционного проекта создает дополнительно ___________________________________________ постоянных рабочих мест;

- 5) привлекает для реализации инвестиционного проекта трудовые ресурсы из числа населения, проживающего на территории Курского муниципального округа;

- 6) ежеквартально представляет необходимую информацию в адми-нистрацию о ходе реализации инвестиционного проекта для мониторинга;

- 7) в установленные законодательством сроки представляет досто-верную информацию в органы государственной статистики по формам ста-тистического наблюдения.

- 6.3. Определяет лицо, ответственное за реализацию настоящего Соглашения и инвестиционного проекта на территории Курского муници-пального округа.

- 6.4. Совершает иные действия, необходимые для реализации инвести-ционного проекта.

- IV.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И

- ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

- 7. Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляе-мой в форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации.

- 8. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9. В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, по требованию другой Стороны, настоящее Соглашение может быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением другой стороны.

- 10. В случае неисполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, Соглашение может быть расторгнуто в односто-роннем порядке.

- 11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению в случае наступле-ния обстоятельств непреодолимой силы.

- V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12. Настоящее Соглашение заключено на срок ____________________ и вступает в силу со дня его подписания.

- 13. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон. Настоящее соглашение может быть изменено по взаимному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений или заключения нового соглашения. Дополнения и изменения настоящего Соглашения являются его неотъемлемой частью со дня их подписания Сторонами.

- 14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- VI.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ

- И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края Юридический адрес: - ИНН _____________ - КПП _____________ Телефон/ факс: - e-mail: | - Инвестор - Юридический адрес: - Фактический адрес: - ИНН _____________ - КПП _____________ - Телефон/факс: - e-mail: |
| --- | --- |

| Должностное лицо администрации. ________________________(Ф.И.О.) (подпись). М.П.. | Должность. _______________________(Ф.И.О.) (подпись). М.П.. |
| --- | --- |