СОВЕТ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022 г. 		              ст-ца Курская			                     № 379

Об использовании средств муниципального дорожного фонда Курского муниципального округа Ставропольского края  за  2021 год

В соответствии с решением Совета Курского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Курского муниципального округа Ставропольского края» от 10 декабря 2020 г. № 79,

Совет Курского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда Курского муниципального округа Ставропольского края за  2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Председатель Совета Курского муниципального округа Ставропольского края А.И.Вощанов | Первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края П.В.Бабичев |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету об использовании средств  муниципального  дорожного фонда

Курского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

В соответствии со статьей 179.4 БК РФ, в расходной части бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края утвержден объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Курского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год (далее – Дорожный фонд), в сумме 41156,18 тыс. рублей. Из них объем доходов от поступления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, утвержден в размере 41106,18 тыс. рублей.

В соответствии п.5 статьи 179.4 БК РФ и на основании решений Совета Курского муниципального округа Ставропольского края в 2021 году объем средств дорожного фонда увеличен на 327118,37 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений, объем средств дорожного фонда составил 
368274,55 тыс. рублей.

Денежные средства Дорожного фонда израсходованы в сумме 238741,37 тыс. руб. или 64,83 %. На 31.12.2021г. остаток неиспользованных средств местного бюджета составил 129533,18 тыс. рублей из них субсидий 123 791,07 тыс. руб.

За 2021 год на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 238741,37 тыс. рублей, в том числе на:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к поселку Ровный от автомобильной дороги Моздок - Курская» (1 этап, 1 участок), муниципальный контракт № 32 от 28.12.2020 на 16130,84 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Русское» Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 80 от 30.08.2021 на 8094,15 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Балтийская в ст. Курская Ставропольского края, муниципальный контракт № 2 от 08.02.2021 на 101939,86 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «ИНГ ТРЕЙД».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Балтийская (от улицы Ессентукская до улицы Березовая) в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 79 от 07.09.2021 на 13838,82 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «ИНГ ТРЕЙД».

- Ремонт автомобильной дороги по улице Халецкого ст.Курская Курский район, Ставропольский край, муниципальный контракт № 33 от 11.01.2021 на 8036,10 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Интернациональная (от переулка Свободный до улицы Щербакова) в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 81 от 30.08.2021 на 13905,25 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Свободный (от ул. Калинина до ул. Халецкого) в ст. Курской Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 50 от 13.05.2021 на 867,01 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Октябрьский (от ул. Набережная до ул. Ленина) в ст. Курской Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 49 от 13.05.2021 на 776,42 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Виноградная (от улицы Акулова до улицы Восточная) в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 58 от 28.06.2021 на 1875,42 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Виноградной (от дома № 41 до улицы Акулова) в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 61 от 25.06.2021 на 1643,48  тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Акулова (от улицы Виноградная) в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 62 от 25.06.2021 на 1813,85 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (от МДОУ №8 «Теремок» до ул. Полевая) в селе Русское Курского района Ставропольского края, муниципальный контракт № 34 от 11.01.2021 на 2291,61 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая (от ул. Школьная до ул. Новая, 30а) в селе Русское Курского района Ставропольского края, муниципальный контракт № 35 от 11.01.2021 на 4685,63 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Степная (от дома №47 до тупика) в хуторе Графский Курского района Ставропольского края (от ПК0 до ПК15+69), муниципальный контракт № 36 от 12.01.2021 на 8671,85 тыс. рублей и муниципальный контракт № 597593 от 31.05.2021 на 598,79 тыс. рублей. (подготовка гравийного 1основания). Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «ТехРемонтСервис».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Степная (от дома №47 до тупика) в хуторе Графский Курского муниципального округа Ставропольского края (от ПК15+69 до ПК22+90),  муниципальный контракт № 82 от 30.08.2021 на 3624,66 тыс. рублей Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская (от ул. Клубная) в станице Галюгаевская Курского района Ставропольского края, муниципальный контракт № 1 от 05.02.2021 на 4719,18 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Школьная (от улицы Руденко) в станице Галюгаевская Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 78 от 30.08.2021 на 6327,84 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Химиков (от улицы Моздокская) в селе Эдиссия Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 77 от 30.08.2021 на 6913,83 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Моздокская в с. Русское от ПК 0+00 до ПК 0+65, муниципальный контракт № 587282 от 21.04.2021 на 596,36 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к хутору Привольный от автомобильной дороги Новопавловск-Курская-Моздок», договор № 615227 от 15.07.2021 на 457,31 тыс. рублей. Работы выполнены ГУП СК «Стававтодор».

- Выполнение работ по обрезке деревьев на объекте «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ага-Батыр-Дыдымкин» Курского муниципального округ Ставропольского края», муниципальный контракт № 572661 от 22.03.2021 на 224,57 тыс. рублей. Работы выполнены ГУП СК «Стававтодор».

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ага-Батыр–Дыдымкин» Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 15 от 15.03.2021 на 5649,08 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «К-АВТО-ТРАНС-УНИВЕРСАЛ».

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Полевая в станице Курская Курского муниципального округа Ставропольского края, договор № 614511 от 13.07.2021 на 383,37 тыс. рублей. Работы выполнены ИП Писиев Магомед Умарович.

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к поселку Трудовой" Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 87 от 02.11.2021 на 2686,13 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Выполнение работ по профилированию гравийных дорог станицы Курской Ставропольского края, муниципальный контракт № 54 от 01.06.2021 на 4016,60 тыс. рублей. Работы выполнены ИП Петросян Ирина Жораевна.

- Выполнение работ  по профилированию гравийной дороги по улице Ставропольская станицы Курской Курского муниципального округа, муниципальный контракт № 71 от 22.07.2021 на 365,69 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Выполнение работ по профилированию гравийной дороги по улице Прохладная станицы Курской Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 72 от 22.07.2021 на 671,27 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Выполнение работ по профилированию гравийной дороги по улице Сиреневой станицы Курской Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 85 от 06.10.2021 на 1298,60 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Оказание услуг по выполнению работ по исправлению профиля автомобильной дороги «Подъездная дорога к межмуниципальному зональному центру по обращению с ТБО в станице Курская Курского района», договор № 575254 от 25.03.2021 на 386,08 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Выполнение работ профилированию межпоселенческой автомобильной дороги п. Рощино, договор № 827522 от 17.12.2021 на 98,71 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна»

- Эдиссийским территориальным отделом заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 1789,05 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог в гравийным исполнении в с. Эдиссия, в том числе:

- по ул. Рубена Атанасова (от дома № 74 до дома № 89 и от дома № 89 до пересечения с автодорогой Курская-Каясула) на сумму 491 860,45 рублей;

-  по ул. Ленина (от ул. Миронова до ул. Ватутина  и от ул. Ватутина до ул. Р.Атанасова, по ул. Пушкина (от ул. Степная до ул. Свердлова), по ул. Комсомольской от ул. Моздокская до дома № 19) на сумму 545 380,22 рублей;

- по пер. Садовый (от ул. Шаумяна до ул. Партизанская  и от ул. Шаумяна до ул. Калинина) и по пер. Интернат (от ул. Ленина до ул. Абовяна) на сумму 320 865,66 рублей;

-  по ул. Комсомольская (от дома № 19 до дома № 84) на сумму 430 946,40 рублей.

- Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 11 от 01.03.2021 на 1759,07 тыс. рублей. Работы выполнялись ИП Халапян Корюн Юрикович.

- Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 10 от 02.03.2021 на 2277,60 тыс. рублей. Работы выполнены ИП Писиев Магомед Умарович.

- Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского муниципального округа, Ставропольского края, договор № 597538 от 26.05.2021 на 356,79 тыс. рублей. Работы выполнены ИП Писиев Магомед Умарович.

- Установка дорожных знаков в станице Курской и п. Трудовой Курского муниципального округа Ставропольского края, договор № 87  от 04.10.2021 на 19,36 тыс. рублей. Работы выполнены ИП Писиев Магомед Умарович.

- Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, договор № 557936 от 11.02.2021 на 249,42 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского муниципального округа Ставропольского края, договор № 541436 от 14.01.2021 на 599,13 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, договор № 565481 от 27.02.2021 на 214,62 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Ремонт искусственных дорожных неровностей на территории Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальный контракт № 597392 от 28.05.2021 на 106,40 тыс. рублей. Работы выполнялись ИП Халапян Корюн Юрикович.

- Ремонт пешеходной дорожки по улице Калинина (участок Гусаковского парка) в станице Курской Курского муниципального округа Ставропольского края, договор № 732978 от 14.09.2021 на 83,71 тыс. рублей. Работы выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна».

- Поставка информационного щита со стойками, договор № 1  от 05.10.2021 на 36,00 тыс. рублей. Услуга предоставлена ИП Чернышев Сергей Владимирович.

- На оплату за энергоснабжение электрической энергией светофоров установленных на пешеходных переходах, находящихся в близи образовательных учреждений израсходовано – 36,17 тыс. рублей, муниципальный контракт № 503477 от 02.02.2021.

- На разработку и корректировку сметной документации израсходовано 1961,28 тыс. рублей, по договорам №572355 от 18.03.2021, №595084 от 20.05.2021, №611643 от 02.07.2021, №626634 от 24.08.2021, №648945 от 08.11.2021, №649113 от 09.11.2021, №652136 от 03.12.2021. Услуга предоставлена обществом с ограниченной ответственностью «Стройдорконтроль», по договору №15 от 24.11.2021 услуга предоставлена ИП Чернышева Татьяна Николаевна.

- На внесение изменений в разделы проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги «Ага-Батыр-Дыдымкин» израсходовано 307,02 тыс. рублей договор №570130 от 12.03.2021. Услуга предоставлена обществом с ограниченной ответственностью «Севкавгеопроектстрой».

- На осуществление строительного контроля израсходовано – 5044,24 тыс. рублей по договорам №521775 от 30.11.2020, №569657 от 11.03.2021, №565481 от 27.02.2021, №569659 от 11.03.2021, №53 от 02.02.2021, №58 от 02.02.2021, №567881 от 05.03.2021, №745502 от 17.05.2021, №55 от 02.02.2021, №745504 от 17.05.2021, №387 от 31.05.2021, №595188 от 20.05.2021, №567884 от 05.03.2021, №56 от 02.02.2021, №567882 от 05.03.2021, №745471 от 17.05.2021, №64 от 13.07.2021, №606957 от 22.06.2021, №616874 от 21.07.2021, №745485 от 17.05.2021, №745489 от 17.05.2021, №606935 от 22.06.2021, №606962 от 22.06.2021, №606950 от 22.06.2021, №606946 от 22.06.2021, №699 от 02.08.2021, №611662 от 02.07.2021, №57 от 02.02.2021, №628951 от 30.08.2021, №628939 от 30.08.2021, №766 от 06.10.2021, №738 от 12.08.2021, №628945 от 30.08.2021, №628930 от 30.08.2021, №54 от 02.02.2021, №628964 от 30.08.2021, №628924 от 30.08,2021, №884 от 05.11.2021, №628916 от 30.08.2021, №67 от 21.07.2021. Услуга предоставлена обществом с ограниченной ответственностью «Стройдорконтроль».

- На проведение экспертизы сметной документации израсходовано – 344,21 тыс. рублей по договорам №656-Д4-21 от 06.08.2021, №673-Д4-21 от 12.08.2021, №677-Д4-21 от 12.08.2021, №215-Д4-21 от 20.04.2021, №221-Д4-21 от 20.04.2021, №224-Д4-21 от 20.04.2021, №821-Д4-21 от 24.09.2021, №824-Д4-21 от 24.09.2021, №736-Д4-21 от 31.08.2021, №793-Д4-21от 31.08.2021. Услуга предоставлена АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства».

| Первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края | П.В. Бабичев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета  Курского

муниципального округа

Ставропольского края

28 апреля 2022 г. № 378

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД

| № п/п | Объем средств | Остаток средств Дорожного фонда 2020 года | На 01.01.2021г. | На 31.12.2021г. | Использовано в 2021 году | Неиспользованный остаток средств Дорожного фонда на 31.12.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО | 22 135,82 | 41 156,18 | 368 274,55 | 238 741,37 | 129 533,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | Акцизы | 0 | 41 106,18 | 41 986,15 | 40 152,95 | 1 833,20 |
| 3 | Средства местного бюджета | 2 737,43 | 50,00 | 23 760,42 | 19 851,51 | 3 908,91 |
| 4 | Субсидии | 19 398,39 | 0 | 302 527,98 | 178 736,91 | 123 791,07 |
| 5 | Безвозмездные поступления / пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Плата в счет возмещения вреда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Первый заместитель главы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края |  | П.В. Бабичев |
| --- | --- | --- |