АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ст-ца Курская

Об утверждении муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2020 г. № 646, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 654, Перечнем муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от 15 ноября 2022 г. № 1317,

Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского  муниципального округа  Ставропольского края официально обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Курского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г.

- Временно исполняющий полномочия главы

- Курского муниципального округа

Ставропольского края, первый заместитель главы

администрации Курского муниципального

округа Ставропольского края			                                         П.В.Бабичев

Визируют:

| Заместитель главы администрации |  |  |  | О.Н.Сидоренко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации |  |  |  | О.В.Богаевская |  |
| Начальник Финансового управления |  |  |  | Е.В.Мишина |  |
| Начальник отдела экономического и социального развития |  |  |  | В.В.Шпитько |  |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам |  |  |  | Л.А.Кущик |  |
| Начальник отдела правового и кадрового обеспечения |  |  |  | В.Н.Кобин |  |
| Главный специалист - юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения |  |  |  |  |  |
| Проект постановления вносит начальник отдела муниципального хозяйства |  |  |  | П.А.Вардзелов |  |
| Проект постановления подготовлен ведущим специалистом отдела муниципального хозяйства |  |  |  | Д.А.Гераськиным |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от № |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| Наименование Программы | муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) в лице отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Соисполнители Программы | муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система»; муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»; территориальные органы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| Участники Программы Подпрограммы Программы | юридические лица, индивидуальные предприниматели, население Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ) подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» |  |
| Цели Программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и энергетической эффективности |  |
| Индикаторы достижения целей Программы | Количество абонентов, потребляемых энергетические ресурсы, оснащенных приборами учета: электрическая энергия тепловая энергия холодная вода природный газ |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы |  | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) составит 0 рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 0 рублей; в 2025 году - 0 рублей; в 2026 году - 0 рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | снижение затрат на энергообеспечение за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы и внедрения новых энергосберегающих технологий |

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ В КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В условиях темпов роста цен на газ, электрическую энергию и другие виды топлива значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергети-ческие ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Все эти факторы обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов  и  проведения целенаправленной политики энергосбережения на территории Курского муниципального округа. Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах. Именно в этих направлениях расходуется значительная часть бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет).

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся важным рычагом повышения экономических показателей предприятий Курского муниципального округа, снижения расходов местного бюджета, решения природоохранных проблем.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для расходов местного бюджета, мероприятия Программы должны быть направлены на приоритетное решение задач энергосбережения на территории Курского муниципального округа. В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются:

установка узлов учета тепловой энергии, потребляемой муниципальными образовательными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края;

промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения зданий;

модернизация сетей теплоснабжения;

замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки;

установка котельных с более высоким коэффициентом полезного действия;

обучение специалистов;

замена оконных и дверных блоков.

Для решения вопросов энергетической эффективности экономики Курского муниципального округа необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципального округа Ставропольского края, предприятий и организаций Курского муниципального округа по повышению эффективности потребления энергии и других видов ресурсов на территории Курского муниципального округа.

К приоритетным направлениям реализации Программы относится повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и энергетической эффективности.

Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующей задачи:

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов местного бюджета на их оплату.

- Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении № 2 к Программе.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 3 к Программе.

- Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 4 к Программе.

- Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы задачам подпрограмм Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

- Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведены в приложении № 6 к Программе.

|  | - Приложение № 1 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»   ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»   ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее соответственно Подпрограмма, Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) в лице отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации |  |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система»; муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»; территориальные органы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края |  |
| Участники Подпрограммы | юридические лица, индивидуальные предприниматели, население Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Курский муниципальный округ) |  |
| Задачи Подпрограммы | снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах; снижение объема потребления всех видов топливо-энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |
| Показатели решения задач Подпрограммы | удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, природный газ; удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетных учреждений: электрической энергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, природного газа. |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы |  | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) составит 0 рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 0 рублей; в 2025 году - 0 рублей; в 2026 году - 0 рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |  | снижение затрат на энергообеспечение за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы и внедрения новых энергосберегающих технологий |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:

установка узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения зданий;

модернизация сетей теплоснабжения;

замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки;

установка котельных с более высоким коэффициентом полезного действия.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:

замена оконных и дверных блоков на стеклопакеты для нужд муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края;

обучение специалистов;

установка приборов учета тепловой энергии для нужд муниципальных учреждений.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

|  |  | - Приложение № 2 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- | --- |

- Сведения

- ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» <*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

-------------------------------

<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы |  | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество абонентов, потребляемых энергетические ресурсы, оснащенные приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | единиц | 14957 |  | 15000 | 15015 | 15025 | 15035 |
|  | тепловая энергия |  | единиц | 37 |  | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | холодная вода |  | единиц | 10220 |  | 10221 | 10225 | 10230 | 10230 |
|  | природный газ |  | единиц | 13640 |  | 13646 | 13650 | 13655 | 13660 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт на 1 чел. |  |  | 879 | 878 | 877 | 877 | 872 |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 м2 общей площади |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
|  | горячая вода | м3 на 1 чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодная вода | м3 на 1 чел. |  |  | 15,3 | 19,2 | 19 | 19 | 18,8 |
|  | природный газ | м3 на 1 чел. |  |  | 489,1 | 489,1 | 488,8 | 488,8 | 488,5 |
| Задача 2 «снижение объема потребления всех видов топливо-энергетических ресурсов в бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт на 1 кв. метр общей площади |  |  | 120,1 | 120,1 | 119,8 | 119,8 | 119,5 |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 на 1 человека населения |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | горячая вода | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодная вода | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения |  |  | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,05 |
|  | природный газ | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения. |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,1 |

|  |  | - Приложение № 3 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ

- ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ» <*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

-------------------------------

<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы |  | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Цель «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма) в том числе следующие основные мероприятия (мероприятия) Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |  |  | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация); муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» (далее - Централизованная клубная система); муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» (далее - Комитет по физической культуре и спорту); муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» (далее - Центр) территориальные отделы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - территориальный отдел) | 2024 год | 2026 год | пункт 1 в приложении № 2 к Программе |
| Задача «Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | выполнение функций территориальными отделами администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края |  | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 2 к Программе |
| 1.1.1. |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электропроводки в муниципальных образовательных учреждениях Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальные образовательные учреждения) |  | Центр | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложения № 2 к Программе |
| 1.1.2. |  | Модернизация системы теплоснабжения в учреждениях бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры |  | Центр; Централизованная клубная система | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 2 к Программе |
| 1.1.3. |  | Промывка и гидравлическое испытание систем теплоснабжения в муниципальных образовательных учреждениях |  | Центр | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 2 к Программе |
| Задача 2 «снижение объема потребления всех видов топливо-энергетических ресурсов в бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | выполнение функций территориальными отделами администрации Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края |  | 2024 год | 2026 год |  |
| 1.2.1. |  | Замена оконных и дверных блоков на стеклопакеты для нужд муниципальных учреждений Курского муниципального округа Ставропольского края |  | администрация; Центр; Централизованная клубная система; Комитет по физической культуре и спорту | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 2 к Программе |
| 1.2.2. |  | Установка приборов учета тепловой энергии для нужд муниципальных образовательных учреждений |  | Центр | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 2 к Программе |
| 1.2.3 |  | Обучение специалистов |  | Администрация; Центр; Централизованная клубная система; Комитет по физической культуре и спорту | 2024 год | 2026 год | пункт 1 в приложении № 2 к Программе |

|  | - Приложение № 4 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

- ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

- ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» <*>

-------------------------------

<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа.

| № п/п |  | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  |  | муниципальному учреждению «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - Центр) | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | в том числе следующее основное мероприятие Подпрограммы: | Центру | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. |  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  |  | Центру | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства местного бюджета, всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  |  | Центру | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение № 5 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям МУНИЦИПАЛЬНОЙ Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

задачам подпрограмм Программы <*>

-------------------------------

<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель Программы «Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергоснабжению и энергетической эффективности» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача Подпрограммы «Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. | Задача Подпрограммы «Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

|  | - Приложение № 6 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей МУНИЦИПАЛЬНОЙ  Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и показателей решения задач подпрограмм Программы

-------------------------------

<*> Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 1. | Количество абонентов, потребляемых энергетические ресурсы, оснащенные приборами учета: |  |  |  |
|  | электрическая энергия | единиц | данные отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства | ежегодно |
|  | тепловая энергия | единиц |  | ежегодно |
|  | холодная вода | единиц |  | ежегодно |
|  | природный газ | единиц |  | ежегодно |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |
| 2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт на 1 проживающего | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 м2 общей площади | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | горячая вода | м3 на 1 проживающего | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | холодная вода | м3 на 1 проживающего | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | природный газ | м3 на 1 проживающего | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт на 1 кв. метр общей площади | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 на 1 человека населения | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | горячая вода | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | холодная вода | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
|  | природный газ | м3 на 1 на 1 на 1 человека населения. | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |