АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________ 2023 г.	ст-ца Курская	№ ____

Об утверждении муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 02 ноября 2020 г. № 646, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 05 ноября 2020 г. № 654, Перечнем муниципальных программ Курского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 15 ноября 2022 г. № 1317,

администрация Курского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского муниципального округа Ставропольского края обеспечить официальное обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г.

Временно исполняющий полномочия главы

Курского муниципального округа Ставропольского края

Первый заместитель главы администрации

Курского муниципального округа Ставропольского края	          П. В.Бабичев

Визируют:

| Заместитель главы администрации |  |  |  | О.В.Богаевская |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Финансового управления |  |  |  | Е.В.Мишина |  |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам |  |  |  | Л.А.Кущик |  |
| Начальник отдела правового и кадрового обеспечения |  |  |  | В.Н.Кобин |  |
| Главный специалист - юрисконсульт от- дела правового и кадрового обеспечения |  |  |  | М.М.Ересько |  |
| Начальник отдела экономического развития |  |  |  | В.В.Шпитько |  |
| Проект постановления вносит начальник отдела муниципального хозяйства ,архитектуры и градостроительства |  |  |  | П.А.Вардзелов |  |
| Проект постановления подготовлен главным специалистом отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства |  |  |  | А.Е.Тищенко |  |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Курского муниципального округа Ставропольского края от № |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  « КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| Наименование Программы | муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) в лице отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства |
| Соисполнители Программы | муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустройству » (далее-управление по благоустройству) |
| Участники Программы | юридические лица, индивидуальные предприниматели, население Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»; подпрограмма «Развитие градостроительной деятельсти»; |
| Цели Программы | совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Курский муниципальный округ); обеспечение устойчивого развития Курского муниципального округа Ставропольского края путем совершенствования систем градостроительной деятельности округа |

2

| Индикаторы достижения целей Программы | доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального городского округа (муниципального района); площадь территории Курского муниципального округа Ставропольского края, обеспеченная документацией по планировке территории |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) составит 157913,67 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 52803,05 тыс. рублей; в 2025 году - 52555,31 тыс. рублей; в 2026 году - 52555,31 тыс. рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Осуществление содержания в надлежащем состоянии общественных территорий Курского муниципального округа; Наличие утвержденных документов территориального планирования |

3

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ В КУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Курского  муниципального округа  Ставропольского края, показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курского муниципального округа Ставропольского края до 2035, утвержденной решением совета Курского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2019 г. № 144.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

улучшение условий для проживания на территории Курского муниципального округа;

обеспечение устойчивого развития Курского муниципального округа Ставропольского края путем совершенствования систем градостроительной деятельности округа.

- Целями Программы являются:

совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Курского муниципального округа;

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач подпрограмм Программы и выполнения  основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

выполнение мероприятий  направленных на улучшение качества благоустройства территории Курского муниципального округа;

выполнение мероприятий по организации уличного освещения на территории Курского муниципального округа Ставропольского края;

Сведения  об индикаторах достижения целей Программы и показателях

решения задач подпрограмм Программы и их значения приведены в приложении № 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной Программы задачам подпрограмм Программы, приведены в приложении № 6 к Программе.

|  |  | - Приложение № 1 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) |
| Соисполнители Подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Уп-равление по благоустройству» |
| Участники Подпрограммы | население Курского муниципального округа Ставропольского края (далее – Курский муниципальный округ) |
| Задачи Подпрограммы | выполнение мероприятий направленных на улучшение качества благоустройства территории Курского муниципального округа; выполнение мероприятий по организации уличного освещения на территории Курского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | площадь благоустроенных территорий Курского муниципального округа; удельный вес количества освещенных улиц и общего количества освещенности улично-дорожной сети Курского муниципального округа |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) составит 157100,07 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году -51989,45 тыс. рублей; в 2022 году -52555,31 тыс. рублей; в 2023 году - 52555,31 тыс. рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | благоустройство территории, содержание и ремонт объектов благоустройства и малых архитектурных форм, улучшение санитарного и экологического состояния Курского муниципального округа; увеличение количества освещенных улиц в Курском муниципальном округе. |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения.

В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается:

благоустройство территории, содержание и ремонт объектов благоустройства и малых архитектурных форм, улучшение санитарного и экологического состояния Курского муниципального округа;

ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустройству».

2. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустройству».

3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ).

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует муниципальное бюджетное учреждение  «Управление по благоустройству».

4. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми отходами».

В рамках реализации  данного мероприятия предусматривается:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует муниципальное бюджетное учреждение  «Управление по благоустройству».

|  |  | - Приложение № 2 к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  « КОМПЛЕСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» муниципальной программы Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | юридические лица, индивидуальные предприниматели |
| Задачи Подпрограммы | Реализация и актуализация документов территориального планирования и правил землепользования застройки; подготовка и выдача разрешений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края; |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля поставленных на государственный кадастровый учёт границ населенных пунктов Курского муниципального округа; количество выданных разрешений на строительство в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) составит 813,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 813,60 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; в 2026 году - 0,00 тыс. рублей. Финансирование может уточняться при формировании и внесении изменений в местный бюджет на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Утвержденный Генеральный план Курского муниципального округа, разработка правил землепользования застройки; Разработка схем комплексного развития-социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры; Установление границ территориальных зон, границ населенных пунктов, границ муниципальных образований и внесение сведений в ЕГРН. |

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Разработка  и утверждение генерального плана Курского муниципального округа Ставропольского края:

В рамках реализации данного мероприятия Подпрограммы предусматривается:

привлечение к участию лицензированные организации, проектные институты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

разработка схем комплексного развития (социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур);

разработка документации в области градостроительства и архитектуры на территории Курского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством, внесении изменений в документацию в области градостроительства.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

2. Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки Курского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предполагается завершение установления границ территориальных зон.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

3.  Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Курского муниципального округа.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предполагается внесение изменений и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Курского муниципального округа.

4.  Осуществление мероприятия по выдаче разрешений на строительство в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предполагается  выдача разрешений на строительство в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация.

|  | - Приложение № 3 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Курского

муниципального округа Ставропольского края «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КоммунальнОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  и показателях

решения задач подпрограмм Программы и их значениях

- _________________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

| № п/п |  |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| I. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Курского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального округа) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального городского округа (муниципального района) |  | процент |  | 60,0 |  | 61,00 | 62,0 |  |  | 63,0 | 64,0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение мероприятий направленных на улучшение качества благоустройства территории Курского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Площадь благоустроенных территорий Курского муниципального округа |  | кв.м. |  | 210 |  | 213 | 220 |  |  | 230 | 240 |  |  |
| Задача «Выполнение мероприятий по организации уличного освещения на территории Курского муниципального округа Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Удельный вес количества освещенных улиц от общего количества освещенности улично-дорожной сети Курского муниципального округа |  | процент |  | 44,6 |  | 45,7 | 46,0 |  |  | 46,3 | 47,1 |  |  |
| II.Цель «Обеспечение устойчивого развития Курского муниципального округа путем совершенствования системы градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Площадь территории Курского муниципального округа, обеспеченная документацией по планированию территории |  |  | га. |  | 0 |  | 0 | 369300 |  |  | 369300 |  |  | 369300 |
| Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация и актуализация документов территориального планирования и правил землепользования застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Доля поставленных на государственный кадастровый учёт границ населенных пунктов Курского муниципального округа |  | процент |  | 68 |  | 74 | 90 |  |  | 95 | 100 |  |  |
| Задача «Подготовка и выдача разрешений в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество выданных разрешений на строительство в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  | шт. |  | 22 |  | 6 |  |  | 7 | 7 |  |  | 8 |  |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  | кв.м. |  | 17,5 |  | 17,6 |  |  | 17,7 | 17,8 |  |  | 17,9 |  |

|  | - Приложение № 4 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы Курского

муниципального округа Ставропольского края «Комплексное Развитие систем коммунальной инфраструктуры» <*>

- _________________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | I. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Курского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» (далее - для целей настоящего пункта - Подпрограмма), в том числе следующие основные мероприятия (мероприятия) Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |  | администрация Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация); муниципальное бюджетное учреждение «Управление по благоустройству» (далее - управление Курского муниципального округа) | 2024 год | 2026 год | пункт 1 в приложении № 3 к Программе |  |
|  | Задача «Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества благоустройства территории Курского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация; управление по благоустройству Курского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 3 к Программе |  |
| 1.2. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ) | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация; управление по благоустройству Курского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 3 к Программе |  |
| 1.3. | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми отходами» | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация; управление по благоустройству Курского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | пункт 2 в приложении № 3 к Программе |  |
| 1.3.1. | Мероприятия по обустройству и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация | 2024 год | 2026 год |  |  |
|  | Задача «Выполнение мероприятий по организации уличного освещения на территории Курского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными казенными учреждениями Курского муниципального ок- руга Ставропольского края | администрация; управление по благоустройству Курского муниципального округа | 2024год | 2026год |  | Пункт 2 в приложении № 3 к Программе |
|  | II. Цель «Обеспечение устойчивого развития Курского муниципального округа путем совершенствования системы градостроительной деятельности » |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности - Подпрограмма), в том числе следующие основные мероприятия (мероприятия) Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |  | администрация | 2024 год | 2026 год | пункт 3 в приложении № 3 к Программе |  |
|  | Задача «Реализация и актуализация документов территориального планирования и правил землепользования и застройки» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение генерального плана Курского муниципального округа Ставропольского края | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, | администрация | 2024 год | 2026 год | пункт 3 в приложении № 3 к Программе |  |
| 2.2. | Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки Курского муниципального округа | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, | администрация | 2024 год | 2026 год | пункт 3 в приложении № 3 к Программе |  |
| 2.3. | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Курского муниципального округа | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края | администрация | 2024 год | 2026 год | пункт 3 в приложении № 3 к Программе |  |
|  | Задача «Подготовка и выдача разрешений в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществление мероприятия по выдаче разрешений на строительство в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края | выполнение функций органами местного самоуправления Курского муниципального округа Ставропольского края, | администрация | 2024 год | 2026 год |  | Пункт 3 в приложении №3 к Программе |

|  | - Приложение № 5 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы Курского

муниципального округа Ставропольского края « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» <*>

- _________________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Курского муниципального округа Ставропольского края «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |  | 52803,05 | 52555,31 | 52555,31 |
|  |  | средства бюджета Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет), всего | 52803,05 | 52555,31 | 52555,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации Курского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация) | 52803,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальному бюджетному учреждению «Управление по благоустройству» (далее - управление по благоустройству) | 52803,05 | 52555,31 | 52555,31 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства», (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | 51989,45 | 52555,31 | 52555,31 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 51989,45 | 52555,31 | 52555,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | управление по благоустройству | 51989,45 | 52555,31 | 52555,31 |
| 2.1. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения, всего |  | 40105,87 | 40406,50 | 40406,50 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 40105,87 | 40406,50 | 40406,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | управление по благоустройству | 40105,87 | 40406,50 | 40406,50 |
| 2.2. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ) |  | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| 2.3. | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с т. ч. предусмотренные: |  |  | 0 |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения, всего |  | 11567,58 | 11832,81 | 11832,81 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 11567,58 | 11832,81 | 11832,81 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 11567,58 | 11832,80 | 11832,80 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности», (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка и утверждение генерального плана Курского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки Курского муниципального округа Ставропольского края | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Курского муниципального округа | средства местного бюджета, всего | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | администрации | 813,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Осуществление мероприятия по выдаче разрешений в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т. ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | администрации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | - Приложение № 6 - к муниципальной программе Курского муниципального округа Ставропольского края «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы Курского

муниципального округа Ставропольского края « Комплексное Развитие систем коммунальной инфраструктуры»,» <*>,

задачам подпрограмм Программы

- _________________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель Программы «Совершенствование системы комплексного благоустройства и создание благоприятных условий для проживания населения Курского муниципального округа Ставропольского края» | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 2. | Задача Программы «Выполнение мероприятий направленных на улучшение качества благоустройства территории Курского муниципального округа» | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. | Задача Программы «Выполнение мероприятий по организации освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения» | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |
| 4. | Цель Программы «Обеспечение устойчивого развития округа путем совершенствования системы градостроительной деятельности» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Задача Программы «Реализация и актуализация документов территориального планирования и правил землепользования и застройки» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Задача Программы «Подготовка и выдача разрешений в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|  | - Приложение 7 - к муниципальной программе - Курского муниципального округа Ставропольского края - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры » |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ+» <*> И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

_____________________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) <10> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы <11> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального округа) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального городского округа (муниципального района) | процент | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий Курского муниципального округа | кв.м. | Данные МБУ «Управление по благоустройству» | ежегодно |
| 3. | Удельный вес количества освещенных улиц от общего количества освещенности улично-дорожной сети Курского муниципального округа | процент | Данные отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства | ежегодно |
| 4. | Площадь территории Курского муниципального округа, обеспеченная документацией по планированию территории | га. | Данные отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства | ежегодно |
| 5. | Доля поставленных на государственный кадастровый учёт границ населенных пунктов Курского муниципального округа | процент | Данные отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства | ежегодно |
| 6. | Количество выданных разрешений в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и Курского муниципального округа | шт. | Данные отдела муниципального хозяйства, архитектуры и градостроительства | ежегодно |
| 7. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ежегодно |