АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛА ЭДИССИЯ КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016 г.                          с. Эдиссия                                        № 138

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края  на 2017-2020 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края  на 2017-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

села Эдиссия Курского района

Ставропольского края                                                                     О.Г. Данилов

Утверждена

Постановлением

администрации МО

села Эдиссия

Курского района

Ставропольского края

от  05.12.2016г. № 138.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ муниципального образования Села Эдиссия Курского района Ставропольского края

на 2017-2020 годы.

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края на 2017-2020 годы. |  |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края Устав муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края |  |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края Администрация муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края |  |
| Основная цель программы: | -улучшение качества дорожной сети, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения до населенных пунктов; -повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. |  |
| Задачи программы: | увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; приоритетное выполнение работ по содержанию существующих автомобильных дорог; обеспечение сохранности существующей дорожной сети; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами; повышение безопасности дорожного движения; сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети. |  |
| Сроки реализации Программы: |  | 2017-2020 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |  |
| Основные исполнители программы: |  | -администрация МО села Эдиссия Курского района Ставропольского края |
| Источники финансирования Программы |  | Программа финансируется из местного и краевого бюджетов |

- Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные задачи развития транспортной инфраструктуры муниципального образования села Эдиссия доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения  до населенных пунктов; повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы.

- Анализ  и характеристика состояния транспортной  инфраструктуры    муниципального образования села Эдиссия

В состав муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края входит один населенный пункт - село Эдиссия.

Автомобильные дороги являются одной из важнейших составляющих частей всего хозяйства муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края, от состояния которых напрямую зависит уровень и перспективы развития села, степень его благоустройства.

Общая протяженность дорог по состоянию на 01 ноября 2016 года составляет 52,3 км., в том числе:

Асфальтобетонное покрытие: 4,6 км. – 8,8 %;

Гравийное покрытие: 24,8 км. – 47,4 %;

Грунтовые дороги: 22,9 км. – 43,8 %.

В настоящее время социально-экономическое развитие села сдерживается из-за неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния автодорог. Причины сложившейся ситуации состоят в следующем:

а) подавляющая часть автодорог проектировалась и строилась 40 - 45 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам, не имеют бордюрных ограждений, ливневых водостоков, от чего подтапливаются личные подворья граждан. Техническое состояние дорог не соответствуют ГОСТу (малая ширина проезжей части и обочины, отсутствие тротуарных дорожек и освещения), что угрожает жизни и здоровью граждан;

б) хроническое недофинансирование мероприятий по содержанию дорог привело к нарушению ремонтных сроков, их физическому старению, необратимому разрушению полотна, частичной или полной их деградации. Большое количество дорог имеют износ 65% и более;

в) строительство дорог осуществлялось без учета реальных потребностей населения в транспортных услугах, без строительства параллельных дорог в твердом исполнении и привело к серьезному увеличению транспортной нагрузки дороги села Эдиссия;

г) стремительно возрастающее количество автомобилей, особенно в частной собственности граждан, ведет к увеличению транспортного потока и соответственно усугубляет ситуацию, связанную с безопасностью дорожного движения.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже существующая сеть местных дорог далеко не в полной мере способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастающих транспортных потоков. Основные дороги  нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Многие улицы нуждаются в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении. Не соответствует современным требованиям и наличие дорог с гравийном покрытием. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации и Cовета депутатов муниципального образования села Эдиссия, направленных на привлечение средств бюджета муниципального образования села Эдиссия, бюджета Ставропольского края и Российской Федерации для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе.

МО с. Эдиссия имеет благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к районному центру – станица Курская (6 км), относительно неблагоприятное – к краевому центру,  транспортному узлу - г. Ставрополь (330 км).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения по муниципальному образованию село Эдиссия Курского района:

| № п/п | Наименование объекта (автомобильных дорог, улиц) | Протяженность, (км) | Тип покрытия, (км) | Техническая категория | Инвентарный номер автодороги | Свидетельство о регистрации права, (№/дата) | Наличие в реестре муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автодорога - ул. Свердлова от ориентира здание детсада до автодороги по ул. Миронова | 0,78 | асфальтобетонное | 3 | 12494 | 26-АЗ 552709 от 27.12.2011 г. | да |
| 2. | Автодорога - от дома № 1 до дома № 60 по ул. Химиков | 0,53 | асфальтобетонное | 3 | 12486 | 26-АЗ 552711 от 27.12.2011 г. | да |
| 3. | Автодорога - улица Ленина от дома № 75 до дома № 115 | 0,49 | асфальтобетонное | 3 | 12410 | 26-АЗ 552699 от 27.12.2011 г. | да |
| 4. | Автодорога - улица Ленина от дома № 48 до дома № 34 | 0,32 | асфальтобетонное | 3 | 12411 | 26-АЗ 552701 от 27.12.2011 г. | да |
| 5. | Автодорога - улица Абовяна от дома № 2 до дома № 36 | 0,83 | асфальтобетонное | 3 | 12407 | 26-АЗ 552929 от 16.01.2012 г. | да |
| 6. | Автодорога - улица Исаакяна от дома № 23 до дома № 7 | 0,3 | асфальтобетонное | 3 | 12409 | 26-АЗ 750028 от 20.01.2012 г. | да |
| 7. | Автодорога - улица Миронова от дома № 132 до пересечения с ул. Ленина | 0,1 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | да |
| 8. | Автодорога - улица Ленина от дома № 48 до дома № 75 | 0,36 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | да |
| 9. | Автодорога - улица Шаумяна от пресечения с ул. Моздокская до пересечения с ул. Советская | 0,47 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | да |
| 10. | Автодорога - улица Советская от пресечения с ул. Шаумяна до пересечения с ул. Дзержинского | 0,47 | асфальтобетонное | 3 | нет | нет | да |
| 11. | Автодорога - улица Ватутина от дома № 39 до дома № 67 | 0,4133 | гравийная | 4 | 12415 | 26-АЗ 750030 от 20.01.2012 г. | да |
| 12. | Автодорога - улица Ватутина от дома № 1 до дома № 121 | 0,347 | гравийная | 4 | 12417 | 26-АЗ 552932 от 16.01.2012 г. | да |
| 13. | Автодорога - улица Ватутина от дома № 69 до пекарни | 0,627 | гравийная | 4 | 12416 | 26-АЗ 700029 от 20.01.2012 г. | да |
| 14. | Автодорога - от дома № 2 до дома № 14 по пер. Виноградный | 0,34 | гравийная | 4 | 12496 | 26-АЗ 700027 от 20.01.2012 г. | да |
| 15. | Автодорога - от дома № 19 по Гагарина до дома № 24 по ул. 30 лет Победы, пер. Виноградный | 0,134 | гравийная | 4 | 12501 | 26-АЗ 700025 от 20.01.2012 г. | да |
| 16. | Автодорога - от дома № 2 до дома № 84 по ул. Комсомольская | 1,152 | гравийная | 4 | 12487 | 26-АЗ 700024 от 20.01.2012 г. | да |
| 17. | Автодорога - от дома № 2 до дома № 72 по ул. 30 лет Победы | 1,11 | гравийная | 4 | 12488 | 26-АЗ 700026 от 20.01.2012 г. | да |
| 18. | Автодорога - от дома № 37 по ул. Комсомольская до дома № 36 по ул. Химиков, пер. Садовый | 0,137 | гравийная | 4 | 12506 | 26-АЗ 552928 от 16.01.2012 г. | да |
| 19. | Автодорога - от дома № 2 до дома № 58 по ул. Красная | 0,792 | гравийная | 4 | 12490 | 26-АЗ 750023 от 20.01.2012 г. | да |
| 20. | Автодорога - Тиграна Гаврилова от дома № 1 до дома № 47 | 0,493 | гравийная | 4 | 12421 | 26-АЗ 552931 от 16.01.2012 г. | да |
| 21. | Автодорога - пер. Интернат от дома № 55 до дома № 8 | 0,277 | гравийная | 4 | 12408 | 26-АЗ 552933 от 16.01.2012 г. | да |
| 22. | Автодорога - от дома № 36 до дома № 86 по ул. Абовяна | 1,14 | гравийная | 4 | 12491 | 26-АЗ 552934 от 16.01.2012 г. | да |
| 23. | Автодорога - от дома № 5 до дома № 68 по ул. Партизанская | 1,15 | гравийная | 4 | 12492 | 26-АЗ 552935 от 16.01.2012 г. | да |
| 24. | Автодорога - от дома № 33 по ул. 30 лет Победы до дома № 38 по ул. Комсомольской, пер. Садовый | 0,142 | грунтовая | 5 | 12507 | 26-АЗ 750021 от 18.01.2012 г. | да |
| 25. | Автодорога - от дома № 2 до дома № 66 по ул. Гагарина | 0,76 | гравийная | 4 | 12489 | 26-АЗ 750022 от 20.01.2012 г. | да |
| 26. | Автодорога - Тиграна Гаврилова 1080 м. на северо-восток от ориентира здание администрации | 0,567 | гравийная | 4 | 12484 | 26-АЗ 552930 от 16.01.2012 г. | да |
| 27. | Автодорога - от дома № 29 по ул. Гагарина до дома № 34 по ул. 30 лет Победы , пер. Садовый | 0,132 | грунтовая | 5 | 12505 | 26-АЗ 552938 от 16.01.2012 г. | да |
| 28. | Автодорога - от дома № 85 по Шаумяна до дома № 50 по ул. Партизанская , пер. Садовый | 0,135 | гравийная | 4 | 12502 | 26-АЗ 552936 от 16.01.2012 г. | да |
| 29. | Автодорога - от дома № 31 по ул. Красная до дома № 30 по ул. Гагарина , пер. Садовый | 0,151 | грунтовая | 5 | 12504 | 26-АЗ 552937 от 16.01.2012 г. | да |
| 30. | Автодорога - от дома № 66 по Шаумяна до дома № 6 по Калинина , пер. Виноградный | 0,119 | гравийная | 4 | 12497 | 26-АЗ 552707 от 27.12.2011 г. | да |
| 31. | Автодорога - от дома № 69 по Шаумяна до дома № 36 по Партизанской , пер. Виноградный | 0,158 | гравийная | 4 | 12498 | 26-АЗ 552706 от 27.12.2011 г. | да |
| 32. | Автодорога - от дома 55 по Абовяна до дома № 14 по ул. Красная , пер. Виноградный | 0,157 | грунтовая | 5 | 12500 | 26-АЗ 552705 от 27.12.2011 г. | да |
| 33. | Автодорога - от дома 13 до дома № 37 ул. Ватутина | 0,371 | гравийная | 4 | 12508 | 26-АЗ 552712 от 27.12.2011 г. | да |
| 34. | Автодорога - от дома 2 до дома № 42 по ул. Калинина | 0,75 | гравийная | 4 | 12493 | 26-АЗ 552710 от 27.12.2011 г. | да |
| 35. | Автодорога - ул. Ватутина от пекарни до дома № 91 | 0,266 | гравийная | 4 | 12414 | 26-АЗ 552713 от 27.12.2011 г. | да |
| 36. | Автодорога - от дома № 67 по Абовяна до дома № 22 по ул. Красная, пер. Садовый | 0,177 | грунтовая | 5 | 12503 | 26-АЗ 552704 от 27.12.2011 г. | да |
| 37. | Автодорога - ул. Мостовая от дома № 15 до дома № 3 | 0,354 | гравийная | 4 | 12406 | 26-АЗ 552427 от 15.12.2011 г. | да |
| 38. | Автодорога - от дома № 175 по ул. Миронова до поворота на ул. Рубена Атанасова | 0,3036 | гравийная | 4 | 12485 | 26-АЗ 552429 от 15.12.2011 г. | да |
| 39. | Автодорога - от ул. Ватутина до дома № 5 по ул. Рубена Атанасова | 0,329 | гравийная | 4 | 12419 | 26-АЗ 552587 от 20.12.2011 г. | да |
| 40. | Автодорога - от ул. Т. Гаврилова до ул. Ленина | 0,552 | гравийная | 4 | 12420 | 26-АЗ 552585 от 20.12.2011 г. | да |
| 41. | Автодорога - по ул. Рубена Атанасова до дома № 79 по ул. Миронова | 0,568 | гравийная | 4 | 12495 | 26-АЗ 552586 от 20.12.2011 г. | да |
| 42. | Автодорога - улица Рубена Атанасова до дома № 2 по ул. Ватутина | 0,815 | гравийная | 4 | 12418 | 26-АЗ 552588 от 20.12.2011 г. | да |
| 43. | Автодорога - улица Советская от дома № 6 до дома № 30 | 0,404 | гравийная | 4 | 12405 | 26-АЗ 552700 от 27.12.2011 г. | да |
| 44. | Автодорога - улица Ленина от дома № 15 до поворота на ул. Р. Атанасова | 0,4147 | гравийная | 4 | 12410 | 26-АЗ 552702 от 27.12.2011 г. | да |
| 45. | Автодорога - улица Пушкина от дома № 23 до дома № 1 | 0,631 | гравийная | 4 | 12413 | 26-АЗ 552703 от 27.12.2011 г. | да |
| 46. | Автодорога - от дома № 51 по Партизанской до дома № 58 по Абовяна , пер. Виноградный | 0,139 | грунтовая | 5 | 12499 | 26-АЗ 552428 от 15.12.2011 г. | да |
| 47. | Автодорога - улица Береговая от дома № 2 до дома № 14 | 0,272 | гравийная | 4 | 12404 | 26-АЗ 552698 от 27.12.2011 г. | да |
| 48. | Автодорога - улица Пятилетки от дома № 100 до дома № 2 | 0,6487 | гравийная | 4 | 12403 | 26-АЗ 552708 от 27.12.2011 г. | да |
| 49. | Автодорога - пер. Красноармейский от пересечения с ул. Шаумяна до пойма реки Кура | 0,8 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 50. | Автодорога - ул. О. Арутюнова от пересечения с ул. Калинина до Малого Левобережного канала | 1,1 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 51. | Автодорога - ул. Моздокская от пересечения с ул. Химиков до пересечения с ул. Т. Гаврилова | 0,45 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 52. | Автодорога - ул. Дзержинского от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Пушкина | 1,3 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 53. | Автодорога - ул. Теряна от пересечения с ул. Шаумяна до пересечения с ул. Абовяна | 0,4 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 54. | Автодорога - ул. Свердлова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Абовяна | 0,35 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 55. | Автодорога - ул. Исаакяна от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Дзержинского | 0,15 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 56. | Автодорога - ул. Степная от пересечения с ул. Ленина до Малого Левобережного канала | 0,593 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 57. | Автодорога - пер. Зоотехнический от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Дзержинского | 0,15 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 58. | Автодорога - пер. Южный от пересечения с ул. Шаумяна до пересечения с ул. Советская | 0,25 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 59. | Автодорога - пер. Октябрьский от пересечения с ул. Свердлова до пересечения с ул. Ленина | 0,4 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 60. | Автодорога - пер. Красноармейский от пересечения с ул. Партизанская до пересечения с ул. Шаумяна | 0,2 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 61. | Автодорога - ул. Калинина от дома № 42 до пересечения с пер. Красноармейский | 0,2 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 62. | Автодорога - ул. Ленина от пересечения с ул. Советская до пойма реки Кура | 1,0267 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 63. | Автодорога - ул. Советская от пересечения с ул. Шаумяна до пересечения с ул. Моздокская | 0,9 | гравийная | 4 | нет | нет | да |
| 64. | Автодорога - к кошаре № 8 от автодороги "Курская-Каясула" | 2 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 65. | Автодорога - к кошаре № 4 от автодороги "Курская-Каясула" | 1 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 66. | Автодорога - к СТФ от автодороги "Курская-Каясула" | 3 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 67. | Автодорога - к Будке УКООС от автодороги "Курская-Каясула" | 3,8 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 68. | Автодорога - к кошаре № 3 от автодороги "Новопавловск-Моздок" | 3,2 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 69. | Автодорога - к кошаре № 5 от автодороги "Новопавловск-Моздок" | 2,362 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |
| 70. | Автодорога - к кошаре № 6 от автодороги "Новопавловск-Моздок" | 6,64 | грунтовая | 5 | нет | нет | да |

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, транспортную инфраструктуру.

Уровень безопасности дорог МО с. Эдиссия не соответствует  нормам на 55 %. Отсутствует горизонтальная  дорожная разметка, светофорные объекты, пешеходные ограждения, дорожные знаки, обочины и кюветы.

3. Нормативно-правовая база

Непосредственно под развитием систем транспортной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, характера в т.ч.  решение Совета депутатов муниципального образования села Эдиссия № 59 от 23 декабря 2011 г. «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края», решение Совета депутатов муниципального образования села Эдиссия № 21 от 10 февраля 2016 г.  «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края», Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети МО с. Эдиссия Курского района СК по состоянию на 16.05.2015 г., постановление администрации МО с. Эдиссия № 190 от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог муниципального образования села Эдиссия Курского района Ставропольского края».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей согласно генерального плана поселения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

- 4. Прогноз транспортного спроса, характер передвижения населения и перевозок грузов

- Экономика поселения характеризуется доминированием сельского хозяйства 87,7%.  На долю подрядных работ приходится 2,5%. Услуги предприятий торговли и общественного питания (торговая наценка) составляют 6,2%, услуги жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры 6,4%.

В целях минимального  воздействия на окружающую среду и здоровье населения и устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

- Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципов необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в дорожном фонде.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

6. Перечень мероприятий  и  сроки  реализации программы

с 2017 по 2020 год

| ## №№ п/п | ## Перечень программных мероприятий | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | ## + | ## + | ## + | ## + | ## 100% |
| ## 2 | ## Ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в пределах населенных пунктов (тыс. руб.) | ## 6 500,0 | ## 5 000,0 | ## 3 000,0 | ## 4 800,0 | ## От 5% до 10% Бюджет поселения ## 90-95% краевой бюджет |
| ## 4 | ## Ремонт и содержание тротуаров, пешеходных дорожек (тыс. руб.) | ## 2 500,0 | ## 2 500,0 | ## 2 500,0 | ## 2 500,0 | ## От 5% до 10% Бюджет поселения ## 90-95% краевой бюджет |
| ## 5 | ## Расчистка (подсыпка) дорог общего пользования в зимний период (тыс. руб.) | ## 95,0 | ## 95,0 | ## 95,0 | ## 95,0 | ## Бюджет поселения |
| ## 6 | Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования (тыс. руб) | ## 75,0 | ## 80,0 | ## 70,0 | ## 80,0 | ## Бюджет поселения |
| ## 7 | Содержание и организация уличного освещения; (тыс. руб.) | ## 155 | ## 270 | ## 380 | ## 390 | ## Бюджет поселения |
| ## 8 | ## - экология: ## Посадка многолетний насаждений, кустарников и цветочных клумб; | ## 20,0 | ## 40,0 | ## 55,0 | ## 75,0 | ## Бюджет поселения |

7.  Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования программы в 2017 - 2020 годах:

всего – 100%

в том числе:

бюджет поселения – 5-10 %

целевые субсидирования, субвенции, трансферты – 90-95 %

8. Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей развития транспортной инфраструктуры  МО с. Эдиссия в 2017 году по отношению к 2020 году.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

9. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы:

- улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения  до населенных пунктов;	- повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние;

- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;

- обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

10. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования Комсомольский сельсовет.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального бюджета будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции.

Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа требует дополнительных ресурсов на восстановление транспортной инфраструктуры. В случае ухудшения экологической ситуации будет необходимым выделение дополнительных средств на проведение мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

## 12. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования села Эдиссия.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация МО с. Эдиссия.

Муниципальное образование села Эдиссия  в лице Главы муниципального образования является:

– заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация осуществляет:

разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социального и экономического развития муниципального образования села Эдиссия, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Глава муниципального образования.

13.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

# Приложение №1

# Сведения о показателях (индикаторах)

# муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в муниципальном образовании села Эдиссия | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | тыс.кв.м. | 7,5 | 8 | 7 | 8 |  |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | единиц | 20 | 25 | 25 | 35 |  |
| 4 | Устройство освещения вдоль автодороги общего пользования местного значения | км | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |