СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

КУРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КУРСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края от 21 октября 2016 г. № 215 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2016 – 2025 ГОДЫ

ст-ца КУРСКАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на период с 2016 по  2025 годы (далее – Программа) разработана вследствие необходимости реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, включению в программы субсидирования дорожной отрасли из бюджета Ставропольского края, изменения внутренних и внешних условий. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и инвестиционная привлекательность территории.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные задачи развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края (далее – МО Курского сельсовета), доступные для развития территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения; повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам.

1.  ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 – 2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, Устав муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Исполнители (соисполнители) Программы | Органы местного самоуправления муниципального образования поселения; организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселения; иные лица. |
| Основная цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Основные задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупнённое описание запланированных мероприятий Программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства бюджета Ставропольского края; - средства местного бюджета: 2016 г. – 6881,95 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

История МО Курского сельсовета началась с 1924 года, в котором он относился к Степновскому району Терского округа, с 1929 года – Моздокского  района Терского округа, с 1930 года Моздокского района  Северо-Кавказского края. 1 января 1935 года станица становится административным центром Курского района Северо-Кавказского края, с 1937 года Курского района Оджоникидзевского края, с 1939 года Курского района Ставропольского края.  Территория поселения занимает 24,8 тыс.га, в том числе площадь районного центра – 678 га. Расстояние от районного центра – станицы Курской до ближайшей железнодорожной станции г.Моздок – 45 км, до краевого центра города Ставрополя – 307 км.

На территории МО Курского сельсовета расположено 5 населенных пунктов занимающих площадь 1450, 0 га в которых по состоянию на 26.10.2016 года проживает 13,654 тыс. человек. Национальный состав: 64,4% -русские, 15,0% - армяне, 4,5% - грузины, 3,9% - турки, 2,4% - осетины, 1,4% - чеченцы, 1,1% - азербайджанцы, 0,8% - украинцы, 0,8% немцы, 5,6% - другие. Всего 54 нации и народности.

До 1992 года на территории  станицы Курской  функционировало  5 крупных заводов: консервный, пивоваренный, винный, маслосыродельный и хлебозовод.  Сельское хозяйство  представляли  3  крупнейших хозяйства совхоз «Курский», плодосовхоз «Приозерный»,  и винсовхоз «Восход».

Социально - экономическое положение муниципального образования характеризуется как  сложное, в связи с банкротством и прекращением деятельности ряда предприятий, спадом объемов производства, сокращением численности работающих и высоким уровнем безработицы, низкой квалификацией высвобожденных работников.

В то же время, МО Курского сельсовета имеет реальные предпосылки для экономического роста, прежде всего это природные ресурсы, транспортная сеть,   рабочий  потенциал.

- Основу экономики МО Курского сельсовета составляют сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство играет большую роль, обладая значительным потенциалом для развития.

Сельское хозяйство представлено такими предприятиями, как: ООО «Арагви»,  ООО «Луч», ЗАО «Восход»,  ООО «Курское»,  ООО «Приозерное», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,     индивидуальными предпринимателями  и личными подсобными хозяйствами.

На территории МО Курского сельсовета имеется  специализированное автотранспортное предприятия ОАО «Меркурий»,    оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров,  а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги такси.  85,3% населения МО имеют регулярное автобусное сообщение с  краевым центром г. Ставрополь. Кроме того, грузовым автотранспортом владеют сельскохозяйственные, строительные и прочие предприятия и организации.  Ежегодно наблюдается увеличение количества легковых автомобилей у граждан.

Протяженность автодорог общего пользования на территории населённых пунктов поселения составляет    в целом 94,94 км.

Таблица 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в пределах границ  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.

| станица Курская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги |  | Идентификационный номер автомобильной дороги | Общая длина, км | Асфальт, км | Гравийная, км |  | Грунтовая, км |
|  | улица Акулова |  | 07 233 816 ОП МП 07-001 | 2,18 | 1,43 | 0,75 |  |  |
|  | улица Архитектурная |  | 07 233 816 ОП МП 07-002 | 0,61 |  |  |  | 0,61 |
|  | улица Астраханская |  | 07 233 816 ОП МП 07-003 | 0,35 |  |  |  | 0,35 |
|  | улица Балтийская |  | 07 233 816 ОП МП 07-004 | 3,58 | 2,00 | 1,58 |  |  |
|  | улица Березовая |  | 07 233 816 ОП МП 07-005 | 0,60 |  |  |  | 0,60 |
|  | улица Будённого |  | 07 233 816 ОП МП 07-006 | 0,33 |  | 0,33 |  |  |
|  | улица Весёлая |  | 07 233 816 ОП МП 07-007 | 1,68 | 1,55 |  |  | 0,13 |
|  | улица Виноградная |  | 07 233 816 ОП МП 07-008 | 1,52 | 0,92 | 0,60 |  |  |
|  | улица Вишнёвая |  | 07 233 816 ОП МП 07-009 | 0,70 |  |  |  | 0,70 |
|  | улица Волкова |  | 07 233 816 ОП МП 07-010 | 0,88 |  | 0,88 |  |  |
|  | улица Восточная |  | 07 233 816 ОП МП 07-011 | 0,85 | 0,70 | 0,15 |  |  |
|  | улица Гагарина |  | 07 233 816 ОП МП 07-012 | 1,80 | 0,65 | 1,15 |  |  |
|  | улица Глубокая |  | 07 233 816 ОП МП 07-013 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |
|  | улица Горького |  | 07 233 816 ОП МП 07-014 | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
|  | улица Дачная |  | 07 233 816 ОП МП 07-015 | 0,60 |  |  |  | 0,60 |
|  | улица Донская |  | 07 233 816 ОП МП 07-016 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
|  | улица Ессентукская |  | 07 233 816 ОП МП 07-017 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |
|  | улица Заводская |  | 07 233 816 ОП МП 07-018 | 0,90 | 0,90 |  |  |  |
|  | улица Звёздная |  | 07 233 816 ОП МП 07-019 | 1,33 |  |  |  | 1,33 |
|  | переулок Зелёный |  | 07 233 816 ОП МП 07-020 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |  |  |
|  | улица Интернациональная |  | 07 233 816 ОП МП 07-021 | 3,65 | 1,90 | 1,75 |  |  |
|  | улица Кавказская |  | 07 233 816 ОП МП 07-022 | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
|  | улица Казачья |  | 07 233 816 ОП МП 07-023 | 0,33 |  |  |  | 0,33 |
|  | улица Калинина |  | 07 233 816 ОП МП 07-024 | 4,66 | 4,66 |  |  |  |
|  | улица Кирова |  | 07 233 816 ОП МП 07-025 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
|  | улица Кольцевая |  | 07 233 816 ОП МП 07-026 | 0,55 | 0,17 | 0,38 |  |  |
|  | улица Комарова |  | 07 233 816 ОП МП 07-027 | 0,55 |  | 0,33 |  | 0,22 |
|  | улица Комсомольская |  | 07 233 816 ОП МП 07-028 | 2,95 | 0,35 | 2,60 |  |  |
|  | переулок Комсомольский |  | 07 233 816 ОП МП 07-029 | 0,65 | 0,15 | 0,50 |  |  |
|  | улица Кондратенко |  | 07 233 816 ОП МП 07-030 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |
|  | улица Крайняя |  | 07 233 816 ОП МП 07-031 | 0,58 |  |  |  | 0,58 |
|  | переулок Красный |  | 07 233 816 ОП МП 07-032 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
|  | улица Кубанская |  | 07 233 816 ОП МП 07-033 | 0,33 |  |  |  | 0,33 |
|  | улица С.Лазо |  | 07 233 816 ОП МП 07-034 | 0,33 |  | 0,33 |  |  |
|  | улица Ленина |  | 07 233 816 ОП МП 07-035 | 1,21 | 1,21 |  |  |  |
|  | улица Лермонтова |  | 07 233 816 ОП МП 07-036 | 0,85 |  | 0,85 |  |  |
|  | улица Лесная |  | 07 233 816 ОП МП 07-037 | 0,77 | 0,60 | 0,17 |  |  |
|  | переулок Майский |  | 07 233 816 ОП МП 07-038 | 1,85 | 1,85 |  |  |  |
|  | улица Маяковского |  | 07 233 816 ОП МП 07-039 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |
|  | улица Минераловодская |  | 07 233 816 ОП МП 07-040 | 0,52 |  |  |  | 0,52 |
|  | улица Мира |  | 07 233 816 ОП МП 07-041 | 0,97 | 0,82 | 0,15 |  |  |
|  | улица Молодёжная |  | 07 233 816 ОП МП 07-042 | 0,22 |  | 0,22 |  |  |
|  | улица Мускатная |  | 07 233 816 ОП МП 07-043 | 0,53 |  |  |  | 0,53 |
|  | улица Набережная |  | 07 233 816 ОП МП 07-044 | 1,45 | 0,95 | 0,50 |  |  |
|  | улица Наурская |  | 07 233 816 ОП МП 07-045 | 0,80 | 0,20 | 0,60 |  |  |
|  | улица Новая |  | 07 233 816 ОП МП 07-046 | 0,71 | 0,11 | 0,60 |  |  |
|  | улица Озёрная |  | 07 233 816 ОП МП 07-047 | 0,27 |  |  |  | 0,27 |
|  | переулок Октябрьский |  | 07 233 816 ОП МП 07-048 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |
|  | улица Олимпийская |  | 07 233 816 ОП МП 07-049 | 0,68 |  |  |  | 0,68 |
|  | улица Ольгинская |  | 07 233 816 ОП МП 07-050 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |
|  | улица Ореховая |  | 07 233 816 ОП МП 07-051 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |
|  | переулок Пионерский |  | 07 233 816 ОП МП 07-052 | 0,80 |  | 0,50 |  | 0,30 |
|  | улица Подгорная |  | 07 233 816 ОП МП 07-053 | 1,20 | 0,95 | 0,25 |  |  |
|  | улица Полевая |  | 07 233 816 ОП МП 07-054 | 0,52 |  | 0,52 |  |  |
|  | улица Прасковейская |  | 07 233 816 ОП МП 07-055 | 0,40 |  | 0,40 |  |  |
|  | переулок Пролетарский |  | 07 233 816 ОП МП 07-056 | 1,60 | 1,40 | 0,20 |  |  |
|  | улица Промышленная |  | 07 233 816 ОП МП 07-057 | 1,40 | 0,83 | 0,57 |  |  |
|  | улица Прохладная |  | 07 233 816 ОП МП 07-058 | 1,39 |  |  |  | 1,39 |
|  | улица Пушкина |  | 07 233 816 ОП МП 07-059 | 0,82 | 0,82 |  |  |  |
|  | улица Рабочая |  | 07 233 816 ОП МП 07-060 | 0,53 | 0,53 |  |  |  |
|  | улица Речная |  | 07 233 816 ОП МП 07-061 | 0,52 |  | 0,52 |  |  |
|  | улица Садовая |  | 07 233 816 ОП МП 07-062 | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
|  | улица Светлая |  | 07 233 816 ОП МП 07-063 | 0,40 |  |  |  | 0,40 |
|  | переулок Свободный |  | 07 233 816 ОП МП 07-064 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |
|  | улица Северная |  | 07 233 816 ОП МП 07-065 | 1,40 | 0,20 | 1,20 |  |  |
|  | улица Сиреневая |  | 07 233 816 ОП МП 07-066 | 1,37 |  |  |  | 1,37 |
|  | улица Советская |  | 07 233 816 ОП МП 07-067 | 1,63 | 0,90 | 0,73 |  |  |
|  | улица Солнечная |  | 07 233 816 ОП МП 07-068 | 0,38 |  | 0,15 |  | 0,23 |
|  | улица Ставропольская |  | 07 233 816 ОП МП 07-069 | 2,11 |  |  |  | 2,11 |
|  | улица Степная |  | 07 233 816 ОП МП 07-070 | 0,30 |  |  |  | 0,30 |
|  | улица Строительная |  | 07 233 816 ОП МП 07-071 | 0,57 |  | 0,57 |  |  |
|  | улица Терская |  | 07 233 816 ОП МП 07-072 | 0,31 |  |  |  | 0,31 |
|  | улица Титова |  | 07 233 816 ОП МП 07-073 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
|  | улица Л.Толстого |  | 07 233 816 ОП МП 07-074 | 0,85 | 0,60 | 0,25 |  |  |
|  | улица Тополиная |  | 07 233 816 ОП МП 07-075 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |
|  | улица Тюменская |  | 07 233 816 ОП МП 07-076 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |
|  | улица Халецкого |  | 07 233 816 ОП МП 07-077 | 3,05 | 1,75 | 1,30 |  |  |
|  | улица Химиков |  | 07 233 816 ОП МП 07-078 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
|  | переулок Школьный |  | 07 233 816 ОП МП 07-079 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |
|  | улица Щербакова |  | 07 233 816 ОП МП 07-080 | 1,30 | 0,80 | 0,50 |  |  |
|  | улица Энергетиков |  | 07 233 816 ОП МП 07-081 | 1,47 |  |  |  | 1,47 |
|  | улица Южная |  | 07 233 816 ОП МП 07-082 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
|  | улица 60 лет ВЛКСМ |  | 07 233 816 ОП МП 07-083 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |
| село Добровольное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улице Миропольская | 07 233 816 ОП МП 07-084 | 1,97 |  |  | 1,97 |  |
| хутор Новотаврический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улица Грузинская | 07 233 816 ОП МП 07-085 | 1,28 |  |  | 0,60 | 0,68 |
|  |  | улица Фермерская | 07 233 816 ОП МП 07-086 | 0,92 | 0,60 |  |  | 0,32 |
| хутор Новая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улица Зелёного | 07 233 816 ОП МП 07-087 | 2,43 |  |  | 1,80 | 0,63 |
|  |  | улица Приозёрная | 07 233 816 ОП МП 07-088 | 2,67 |  |  | 1,60 | 1,07 |
| посёлок Ровный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улица Луговая | 07 233 816 ОП МП 07-089 | 0,89 | 0,28 |  |  | 0,61 |
|  |  | улица Крестьянская | 07 233 816 ОП МП 07-090 | 1,23 |  |  |  | 1,23 |
|  |  | улица Пшеничная | 07 233 816 ОП МП 07-091 | 1,59 |  |  |  | 1,59 |
|  |  | улица Тихая | 07 233 816 ОП МП 07-092 | 0,59 |  |  |  | 0,59 |
| Всего: |  |  |  | 94,94 | 38,75 |  | 31,05 | 25,14 |

Основные проблемы по содержанию дорог связаны с их давним сроком строительства    (середина семидесятых годов).

На территории МО Курского сельсовета имеются линейные водные объекты – р.Кура, Большой и Малый левобережные каналы, а также площадной водный объект – Курское водохранилище, общей площадью 508 га.

Нормативно-правовой базой, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения, основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план поселения – муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, утверждённый решением Думы муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края от 17.01.2013г. № 1.

- 3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЕ

- ОБЪЁМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

- И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ

- МО КУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Современная экономическая база МО Курского сельсовета имеет агропромышленную специализацию.

На территории поселения расположено свыше 70 предприятий, организаций, учреждений. Основу экономики МО Курского сельсовета составляет сельское хозяйство.

В свою очередь, отраслью специализации сельского хозяйства муниципального образования является растениеводство. В растениеводстве преобладает зерновое направление.

В перспективе планируется дальнейшее развитие экономической базы муниципального образования и укрепление ее позиций в экономике Курского района (особенно в части сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности).

Главные перспективные направления развития экономической базы территории муниципального образования, предлагаемые Генеральным планом:

-    дальнейшее развитие сельского хозяйства;

-   развитие и диверсификация перерабатывающих производств;

-  строительство агрокомплекса по переработке сельскохозяйственной продукции в ст-це Курской;

-  организация розлива минеральной воды Курского месторождения, строительство на его основе лечебно-профилактических учреждений;

- развитие строительной отрасли и, её составляющей производства строительных материалов.

В целях минимального  воздействия на окружающую среду и здоровье населения и устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны, являющейся центром сельского поселения, в административном центре поселения, одновременно являющейся центром муниципального ра	йона – станице Курской и групповых центров обслуживания с созданием общественно-деловых зон в центрах групп населенных пунктов, которые дополняются объектами повседневного обслуживания, обслуживающими как собственное население, так и жителей прилегающих населенных пунктов с учетом пешеходной и транспортной доступности.

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ

ПРЕДЛАГАЕМОГО К  РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания, ремонта, капитального ремонта и при экономической нецелесообразности предыдущих мероприятий, реконструкция отдельных участков дорог.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОЧЕРЁДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

При условии привлечения финансирования из других источников возможно планирование открытия внутреннего кольцевого маршрута общественного транспорта в станице Курской и маршрутов транспортного сообщения центра с населёнными пунктами поселения.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центру поселения предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры на территории МО Курского сельсовета

на 2016 – 2025 годы

| Мероприятия | Ресурсное обеспечение | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог в границах сёл, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии | местный бюджет 6 000 тыс. рублей в год | 2016-2025 гг. | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов муниципального образования |
| Проектирование реконструкции автодороги по пер. Школьному | местный бюджет | 2017 г. | Улучшение транспортного обеспечения ст. Курской |
| Реконструкция автодороги по пер. Школьному | краевой бюджет, местный бюджет | 2018-2020 г.г. | Улучшение транспортного обеспечения ст. Курской |
| Капитальный ремонт дорог по ул. Балтийская, ул. Ленина, ул. Интернациональная, ул. Комсомольской | краевой бюджет, местный бюджет | 2019-2025 г.г. | Улучшение транспортного обеспечения ст. Курской |
| Ремонт дороги по ул. Халецкого, ул. Калинина, ул. Акулова | краевой бюджет, местный бюджет | 2019-2025 г.г. | Улучшение транспортного обеспечения ст. Курской |
| Строительство и ремонт существующих пешеходных дорожек и тротуаров | местный бюджет | весь период | Улучшение транспортного обеспечения ст. Курской |

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО КУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

7. МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.