АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 ноября 2016 года                              п. Мирный                                             № 88

| Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016-2020 годы. |  |
| --- | --- |

С целью реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016-2020 годы, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 8 Градостроительного кодекса, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования  Русского сельсовета Курского района Ставропольского края, администрация муниципального образования  Русского сельсовета Курского района Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016-2020 годы.

- Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края | Н.О. Мусаев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края от 04.07.2016 г. № 82 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2016 – 2020 ГОДЫ

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 – 2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края, Устав муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления муниципального образования; организации, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования |
| Основная цель Программы | - улучшение качества дорожной сети, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения; - повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; - повышение безопасности перемещения транспорта и пешеходов в тёмное время суток; - обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. |
| Основные задачи Программы | - увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; - приоритетное выполнение работ по содержанию существующих автомобильных дорог; - обеспечение сохранности существующей дорожной сети; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами; - повышение безопасности дорожного движения; сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий; - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; - совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета поселения на соответствующий год); - краевого бюджета; - инвесторов |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края. |

- Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные задачи развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения; повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние; обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам. Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы.

II. Анализ  и характеристика состояния транспортной  инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета.

Мирненский сельсовет является административно-территориальным образованием, входящим в состав Курского района Ставропольского края.

Мирненский сельсовет – муниципальное образование, состоящее из 3-х  населенных пунктов, объединенных общей территорией.

Границы муниципального образования установлены Законом Ставропольского края от 17.05.2004 № 32-кз «Об установлении границ муниципальных образований в Курском районе  Ставропольского края».

Мирненский сельский совет был образован в мае 1929 году, с запада поселок граничит с селением Ага-Батыр и Полтавское, с юго-восточной стороны с землями совхоза им.Ленина и Чеченской республикой. С восточной стороны граница проходит с землями поселка Рощино и республики Дагестан, далее земли поселка Мирный граничат с Нефтекумским и Степновским районами.

До 1966 года он носил название «Моздокский № 7». Здесь проживают представители около 20 национальностей. Численность всего населения администрации составляет 2775 человек.

В центре поселка в середине 50-х гг. установлен памятник воинам и мирным жителям, погибшим в августе-декабре 1942 года во время Великой отечественной войны, который был реконструирован в 1976 году. Осенью 1942 года, вблизи поселка и в соседних населенных пунктах шли ожесточенные бои с фашистами.

После освобождения территории района поселок возрождался долго и трудно.

В 80-90 гг. в Мирном были построены добротные жилые дома, детский сад, больница, проведен газ, заасфальтированы дороги.

В настоящее время Мирненский сельсовет входит в состав Курского муниципального района и является  его структурным подразделением. Территория составляет - 64463 га, из них: пашни - 10049 га, пастбища -47710 га, пруды и озёра – 556,7 га, приусадебные участки - 59 га, включает  в себя три населенных пункта: п. Мирный, п. Бурунный и х. Березкин, а также на территории находятся 63 ОТФ. Административный центр п. Мирный.

По состоянию на 1 января  2016 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 84,4 км. Имеется частичное наличие пешеходных дорожек по центральной улице: Мира.

Мирненский сельсовет имеет относительно неблагоприятное транспортно-географическое положение по отношению к районному центру – ст. Курская (в 55 км), неблагоприятное – к краевому центру, транспортному узлу - г.Ставрополь (в 440 км).

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения по муниципальному образованию Русского сельсовета.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационные номера автомобильных дорог | Тип покрытия | Протяженность км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| поселок Мирный |  |  |  |  |
| 1. | ул. Гагарина |  | а/б | 0,7 |
| 2. | ул. Гулевского |  | а/б | 0,63 |
| 3. | ул. Пролетарская |  | гр. | 0,25 |
| 4. | ул. Степная |  | а/б | 0,23 |
| 5. | ул. Моздокская |  | а/б | 0,6 |
| 6. | ул. Советская |  | а/б | 0,8 |
| 7. | ул. Коммунистическая |  | а/б | 0,6 |
| 8. | ул. Озерная |  | гг. | 0,35 |
| 9. | ул. Новая |  | гр. | 1,4 |
| 10. | ул. Ессентукская |  | гр. | 1,1 |
| 11. | ул. Молодежная |  | а/б | 0,25 |
| 12. | ул. Строительная |  | а/б | 0,25 |
| 13. | ул. Мира |  | а/б | 0,7 |
| 14. | ул. Ленина |  | а/б | 0,8 |
| 15. | пер. Шевченко |  | а/б | 0,15 |
| 16. | ул. Интернациональная |  | гг. | 0,2 |
| 17. | пер. Суворова |  | а/б | 0,15 |
| 18. | пер. Школьный |  | а/б | 0,15 |
| 19. | ул. Школьная |  | а/б | 0,6 |
| 20. | пер. Пушкина |  | а/б | 0,25 |
| 21. | пер. Лермонтова |  | гг. | 0,25 |
| 22. | пер. Виноградный |  | гг. | 0,2 |
| 23. | ул. Кооперативная |  | гр. | 0,25 |
| 24. | пер. Солнечный |  | гг. | 0,25 |
| 25. | ул. Садовая |  | а/б | 0, 5 |
| 26. | пер. Терский |  | гр. | 0,2 |
| поселок Бурунный |  |  |  |  |
| 27. | ул. Кооперативная |  | гр. | 0,3 |
| 28. | ул. Школьная |  | гг. | 0,5 |
| 29. | ул. Интернациональная |  | гр. | 0,45 |
| 30. | пер. Степной |  | гг. | 0,3 |
| 31. | подъездная к п. Бурунный |  | гр. | 15 |
| хутор Березкин |  |  |  |  |
| 32. | ул. Новая |  | гг. | 1,75 |
| 33. | ул. Восточная |  | гр. | 0,65 |
| 34. | ул. Западная |  | гг. | 0,9 |
| 35. | ул. Школьная |  | а/б. | 0,8 |
| 36. | подъездная к х. Березкин |  | гг. | 35 |
| 37 | подъездные дороги к ОТФ |  | гг. | 17,2 |
|  | Итого: |  |  | 84,4 |

Сокращения:

а/б. – асфальтобетонное покрытие;

гр. – гравийное покрытие;

гг. – грунтогравийное покрытие

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития транспортной инфраструктуры, повышения эффективности.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, транспортную инфраструктуру.

Уровень безопасности

Согласно Проекту организации дорожного движения согласованного с ОГИБДД ОВД по Кировскому району уровень безопасности не соответствует  нормам на 70 %. Отсутствует горизонтальная  дорожная разметка, светофорные объекты, пешеходные ограждения, дорожные знаки.

Нормативно-правовая база

Непосредственно под развитием систем транспортной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, характера в т.ч.  решение Совета депутатов муниципального образования Мирненский сельсовет № 53 от 26 декабря 2011г. «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края», Постановление администрации муниципального образования Мирненского сельсовета № 54 от 26 декабря 2011г.  «О порядке формирования и использования бюджетный ассигнований дорожного фонда муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края», постановление № 55 от 26.12.2011г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт внутрипоселковых дорог на территории муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2012 – 2015 года».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей согласно генерального плана поселения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дорог.

- Прогноз транспортного спроса, характер передвижения населения и перевозок грузов

- Экономика поселения характеризуется доминированием сельского хозяйства. На долю подрядных работ приходится 2,5%. Услуги предприятий торговли и общественного питания (торговая наценка) составляют 6,2%, услуги жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры 6,4%.

Генеральным планом предусматривается:

- реконструкция амбулатории;

- строительство стадиона;

- строительство спортивных площадок;

- строительство спортивных сооружений.

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны, являющейся центром сельского поселения, в административном центре поселения – п. Мирный и групповых центров обслуживания с созданием общественно-деловых зон в центрах групп населенных пунктов, которые дополняются объектами повседневного обслуживания, обслуживающими как собственное население, так и жителей прилегающих населенных пунктов с учетом пешеходной доступности.

В целях минимального  воздействия на окружающую среду и здоровье населения и устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания транспортных средств.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципов необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в дорожном фонде.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

Перечень мероприятий и  сроки реализации программы

Приложение № 2 Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 – 2020  годы.

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования программы в 2016 - 2020 годах:

всего – 100%

в том числе:

бюджет поселения – 30-35 %

целевые субсидирования, субвенции, трансферты, внебюджетные поступления – 65-70 %

Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны районных и краевых органов власти,  позволит достичь следующих показателей развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения в 2020 году по отношению к 2016 году.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития муниципального образования в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы:

- улучшение качества дорожной сети,  поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с перспективой приведения их в нормативное состояние;		- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;

- обеспечение круглогодичного, круглосуточного бесперебойного и безопасного движения пассажирского и грузового транспорта по автомобильным дорогам;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального образования Мирненского сельсовета.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции.

Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа требует дополнительных ресурсов на восстановление транспортной инфраструктуры. В случае ухудшения экологической ситуации будет необходимым выделение дополнительных средств на проведение мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Организация управления программой и контроль за ходом ее

- реализации.

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования Мирненского сельсовета.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения.

Муниципальное образование Мирненского сельсовета  в лице Главы муниципального образования является:

– заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения  осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социального и экономического развития муниципального образования Мирненского сельсовета, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Исполнители программы - осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Глава муниципального образования.

Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

III. Приложения к программе

Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

Приложение № 2 «Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 – 2020  годы».

| Управляющая делами | Е.А. Мустафаева |
| --- | --- |

- Приложение №1

- Сведения о показателях (индикаторах)

- муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в муниципальном образовании Комсомольский сельсовет | единиц | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | тыс.кв.м. | 0,85 | 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |  |  |
| 3 | Ремонт инженерных сооружений (мостов) | единиц | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Устройство освещения вдоль автодороги общего пользования по населенным пунктам | км | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |  |  |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края

на 2016-2020 годы.

| № п\п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации |  | Объем Финансирования, Руб. | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети по п. Мирный ул. Комуннистическая, ул. Советская, ул.Школьная | 2016г. |  | 80,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 2 | Обустройство наиболее опасных участков улично дорожной сети ул.Садовая, ул. Пушкина, ул.Пролетарская | 2016г. |  | 100,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 3 | Оформление в муниципальную собственность дорог по п.Мирный | 2017-2018гг. |  | 300,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 4 | Освещение автомобильных дорог | 2017-2018гг. |  | 250,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 5 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Молодежная , Строительная | 2017г. |  | 300,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 6 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Мирный- пос. Бурунный 15км. в гравийном исполнении | 2017г 2018г |  | 2 400,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная х.Березкин |  | 2018г | 800,00 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная х. Березкин. |  | 2019г. | 100, 000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |
| 9 | Строительство дороги п.Бурунный по ул. Кооперативная. |  | 2019г. | 300,000 | администрация муниципального образования Мирненского сельсовета |