АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2016 г.	с. Ростовановское	№ 137

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на период с 2017 года до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на период с 2017 года до 2031 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовановские вести» и на официальном сайте администрации Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ростовановского сельсовета

Курского района Ставропольского края                                          Е.В.Балацкая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ростовановского сельсовета

Курского района Ставропольского края

от 23 ноября  2016 г. № 137

# Программа комплексного развития социальной инфраструктуры РОСТОВАНОВСКого СЕЛЬСОВЕТа КУРского района Ставропольского края на период до 2031 годА

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2017 ГОДА ДО 2031 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на период с 2017 года до 2031 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Генеральный план Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края; 4. Распоряжение от 19 октября 1999 года № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Муниципальный заказчик Программы и его местонахождение | Дума Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район, село Ростовановское, улица Ленина,11 |
| Разработчик Программы и его местонахождение | Администрация Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район, село Ростовановское, улица Ленина,11 |
| Цели и задачи Программы | - создание и развитие социальной инфраструктуры; - приведение системы социальной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями; - повышение надежности функционирования этой системы; - обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в Ростовановском сельсовете Курского района Ставропольского края |
| Целевые показатели (индикаторы) | - критерии доступности для населения объектов социальной инфраструктуры; - уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - показатели спроса на услуги объектов социальной инфраструктуры |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Ростовановское; Ремонт системы отопления здания Ростовановского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр»; Ремонт здания Ростовановского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр»; Оснащение материально- технической базы и приобретение специального оборудования Ростовановского СДК; Строительство многофункциональной спортивной площадки в х.Пролетарский; Строительство здания Пролетарского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр»; Оснащение материально- технической базы и приобретение специального оборудования Широковского СДК; Благоустройство территории и ремонт памятника «Родина-мать» в х.Пролетарский; Благоустройство территории около «Братской могилы красных партизан, погибших в годы гражданской войны» с.Ростовановское; Благоустройство территории и ремонт памятника «Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны» в х.Веденяпин; Благоустройство территории около памятника «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны» в х.Широкий Камыш; Устройство зрительный мест и сцены в парке с.Ростовановское; Строительство многофункциональной спортивной площадки в х.Широкий Камыш; Ремонт системы отопления здания администрации Ростовановского сельсовета |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2031 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2026 год; третий этап – с 2027 года по 2031 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит – 73,09 млн. руб. в ценах 2016 года. Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение территории Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края развитой социальной инфраструктурой; - расширение спектра услуг, получаемых населением Ростовановского сельсовета; - создание комфортных условий проживания |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Описание социально-экономического состояния Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края

Ростовановский сельсовет Курского района Ставропольского края входит в состав Курского муниципального района. Площадь сельсовета – 13831 га.

Сельсовет располагается в юго-восточной части Ставропольского края в 290 км от краевого цента города Ставрополя и в 22 км от районного центра – станица Курская. В состав Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края входят входит восемь населенных пунктов:  село Ростовановское, хутор Пролетарский, хутор Широкий Камыш, хутор Веденяпин, хутор Дыдымовка, хутор Прогонный, хутор Межевой, хутор Труд Земледельца. Административным центром Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края является село Ростовановское.

Ростовановский сельсовет Курского района Ставропольского края находится в северо-восточной части Курского района, относится ко второй засушливой агроклиматической зоне края.

Местность имеет достаточно равнинный характер. Большая часть территории относится к степной зоне, в геоморфологическом отношении, территория представляет собой пологоволнистую равнину.

Климат территории характеризуется, как резко континентальный с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до + 40 градуса, зимой до – 35 градусов.

Численность населения муниципального образования на 01 января 2016 года составляет – 5028 человек.

Ведущей отраслью экономики на территории является сельское хозяйство, площадь сельхозугодий 12,275 тыс. га, в том числе 11,225 тыс. га пашни, 1,021 тыс.га – пастбища, 0,027 тыс. га – многолетние насаждения, посевы зерновых культур занимают свыше 60 % пашни.

Социальная сфера и прогноз её развития

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения территории. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края находится на значительном пространственном удалении от краевого центра и других крупных городов края. Это предопределяет сильно выраженную ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Ростовановского сельсовета Курского Ставропольского края социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в распоряжениях Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р «О социальных нормах и нормативах» и от 19 октября 1999 года № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- изменения в социальные нормы и нормативы, утвержденные распоряжением Правительством Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Образовательная сеть Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края представлена:

МОУ СОШ № 4 с.Ростовановское;

МОУ СОШ № 16 х.Пролетарский;

МДОУ детский сад № 16 «Ромашка».

Учреждение дошкольного образования

В Ростовановском сельсовете Курского района Ставропольского края в 2016 году насчитывалось 498 детей в возрасте до 6 лет – 9,9 % от общей численности населения сельсовета.

На территории Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края расположено одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет – МДОУ детский сад № 16 «Ромашка». Детский сад был построен в 1961 году. Капитальный ремонт ни разу не производился. В результате здание дошкольного учреждения в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Расположен детский сад в северо-восточной части села Ростовановское. Нормативный радиус доступности дошкольных учреждений составляет 4000 метров. Таким образом, западная и южная часть территории сельсовета находится за пределами нормативной доступности. Также за пределами нормативной доступности дошкольных учреждений остаются семь населенных пунктов Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Проектная мощность дошкольного учреждения составляет 64 мест. Фактически его посещают 70 ребенка. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является важным показателем развития сети дошкольного образования, характеризующим ее емкость, которая в настоящее время имеет потребность в наличии мест - это очередность на 169 мест.

Также наиболее наглядным показателем развития дошкольного образования является охват детей таким образованием. В Ростовановском сельсовете Курского района Ставропольского края численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 2,6 % от общей численности детей дошкольного возраста.

В соответствии с нормативом градостроительного проектирования расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями составляет в пределах 26,5 %. Таким образом, в муниципальном образовании неохваченными по нормативу остаются порядка 366 ребенка. Учитывая данную социальную обстановку, только строительство дошкольного образовательного учреждения позволит сократить неохваченных детей дошкольным образованием.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих вдалеке от единственного садика, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования и не станет профессионалом. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям. А рост количества детей дошкольного возраста, за счет рождаемости ставит потребность в дошкольных  образовательных учреждениях наиболее остро.

Общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных учреждений Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края представлена двумя общеобразовательными учреждениями: МОУ СОШ № 4 с.Ростовановское; МОУ СОШ № 16 х.Пролетарский – предоставляющих все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее (полное)).

На начало 2016 учебного года численность учащихся в образовательных учреждениях составила 679 человек – 13,5 % общей численности населения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края. На протяжении последних лет на территории сельсовета отмечался постоянный рост числа учащихся.

Высокая загруженность неблагоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях – так обучение в МОУ СОШ № 16 х.Пролетарский  проходит в две смены.

Масштабный рост числа школьников усугубляет ситуацию и ставит еще более остро вопрос о строительстве школы в х.Пролетарский и реконструкции школы с.Ростовановское.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинские услуги населению Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края оказывает три учреждения: Ростовановская врачебная амбулатория, Пролетарская врачебная амбулатория, Широковский фельдшерско-акушерский пункт, на базе которого находится пункт скорой медицинской помощи. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Материально-техническое состояние учреждения здравоохранения в х.Широкий Камыш находится в критическом состоянии, требуется проведение капитального ремонта.

В системе здравоохранения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 год работает 17 сотрудников медицинского персонала, из них один врач. Ростовановская и Пролетарская врачебные амбулатории имеют по 5 койко-мест дневного стационара.

Таким образом, в целом система здравоохранения и проектная база медицинского учреждения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края (вместимость) соответствует установленным социальным нормативам и потребностям населения. Однако низкая укомплектованность учреждений здравоохранения квалифицированными врачами, может вызвать серьезные проблемы с качеством предоставляемых медицинских услуг.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников.

Учреждения культуры

Сфера культуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время учреждение культуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края представлена – Муниципальным учреждением культуры «Ростовановский культурно-досуговый центр» в состав которого входит два структурных подразделения – Ростовановский СДК, Широковский СДК.

Структура сети учреждений культуры вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данных населенных пунктов.

Основные показатели функционирования

МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр»

| № п/п | Наименование | Расположение | Вместимость (зрительских мест / ед. хранения) | Год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | последнего ремонта |  |
| 1 | Ростовановский СДК | с.Ростовановское, ул.Ленина,14 (отдельно стоящее здание) | 200 | 1960 | − | 80 |
| 2 | Широковский СДК | х.Широкий Камыш, ул.Восточная,3-а (отдельно стоящее здание) | 90 | 1960 | 2015 | 60 |
| 3 | Пролетарский СДК | Здание отсутствует | - | - | - | - |

Мощность клубного учреждения:

в с.Ростовановское составляет 200 мест, что в расчете по нормативу 150 мест на 1000 человек населения. При численности населения в с.Ростовановское 1857 человек, мощность должна составлять 280 мест.

в х.Широкий Камыш составляет 90 мест, что в расчете по нормативу 150 мест на 1000 человек населения. При численности населения в х.Широкий Камыш 534 человека, мощность должна составлять 80 мест.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в том числе руководители) достигли пенсионного возраста.

Остро стоит вопрос в потребности здания Дома культуры на 300 мест в х.Пролетарский при численности населения 1735 человек.

В настоящее время, все учреждения культуры испытывают потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ имеющегося оборудования составляет от 70 до 90%. В результате чего, значительно снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов – все учреждения культуры Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края. В настоящее время требуют проведения капитального ремонта здания Ростовановского СДК с реконструкцией системы отопления.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий и по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия по развитию учреждений культуры в поселении

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления здания Ростовановского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр» | 2018 | 0,800 |
| Оснащение материально- технической базы и приобретение специального оборудования Широковского СДК | 2020 | 0,720 |
| Ремонт здания Ростовановского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр» | 2018 | 3,100 |
|  | 2019 | 3,100 |
| Оснащение материально- технической базы и приобретение специального оборудования Ростовановского СДК | 2021 | 0,720 |
| Строительство здания Пролетарского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр» | 2023 | 50,000 |
| Благоустройство территории около Широковского сельского Дома культуры МУК «Ростовановский культурно-досуговый центр» | 2024 | 1,500 |
| Благоустройство территории и ремонт памятника «Родина-мать» в х.Пролетарский | 2018 | 0,050 |
| Благоустройство территории около «Братской могилы красных партизан, погибших в годы гражданской войны» с.Ростовановское | 2023 | 0,050 |
| Благоустройство территории и ремонт памятника «Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны» в х.Веденяпин | 2024 | 0,100 |
| Благоустройство территории около памятника «Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны» в х.Широкий Камыш | 2025 | 0,050 |
| Устройство зрительный мест и сцены в парке с.Ростовановское | 2026 | 3,000 |
| ИТОГО |  | 63,190 |

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края представлена одним спортивным залом при общеобразовательной школе, а также одним плоскостным спортивным сооружением – стадионом.

Так как спортивный зал расположен при образовательном учреждении, только категория детей и подростков может полноценно пользоваться данным физкультурно-спортивным объектом.

При этом явно прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта для остальных категорий населения сельского поселения, так как сооружений сети общего пользования на территории сельсовета практически нет.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в Ростовановском сельсовете Курского района Ставропольского края, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Потребность населения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края в физкультурно-спортивных объектах в разрезе населенных пунктов

| Населенные пункты | Спортивные залы, кв.м. | Плоскостные сооружения, тыс. кв.м. | Бассейны, кв.м. зеркала воды |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Ростовановское | 503 | 2,8 | 107 |
| х.Пролетарский | 503 | 2,8 | 107 |
| х.Широкий Камыш | 30 | 0,2 | 7 |
| ИТОГО | 1036 | 5,8 | 221 |

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры предлагается строительство в с.Ростовановское и х.Пролетарский многофункциональных спортивных площадок (баскетбол, волейбол и пр.) с беговыми дорожками и многофункциональными спортивными сооружениями площадью не менее 4000 кв.м.

Результатом улучшение обеспечения населения развитой сети физкультурно-спортивных объектов Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края должно стать строительство новых сооружений.

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в поселении

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Ростовановское | 2017 | 3,1 |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в х.Пролетарский | 2019 | 3,2 |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в х.Широкий Камыш | 2027 | 3,4 |
| ИТОГО |  | 9,7 |

Мероприятия по развитию органов местного самоуправления Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция системы отопления здания администрации | 2018 | 0,2 |