Приложение

к «Муниципальной  программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры в муниципальном образовании

Серноводского сельсовета Курского района

Ставропольского края на 2017 - 2027 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(источники финансирования - краевой и местный бюджет)

| № п/п | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 -2027г. г. |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ Замена водоводов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| местный бюджет |  | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| Итого по разделу |  | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| 2. УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 700,00 | - | 300,00 | 400,00 | не прогнозируется |
| Итого по разделу |  | 700,00 | - | 300,00 | 400,00 | не прогнозируется |
| 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 5 350,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 3850,00 |
| Итого по разделу |  | 5 350,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 3850,00 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 8 050,00 | 650,00 | 1 000,00 | 1 150,00 | 5 250,00 |